Miasto Kołobrzeg

Plan Gospodarki Odpadami

Dla Miasta Kołobrzeg

na lata 2004 –2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015

Kołobrzeg, Maj 2004

Spis treści

1.	Wstęp	6

1.1.	Podstawa opracowania	6

1.2.	Zakres opracowania	6

1.3.	Cel opracowania	6

1.4.	Podstawy prawne opracowania	6

1.5.	Wykorzystane materiały	8

2.	Ogólna charakterystyka miasta Kołobrzeg	9

2.1.	Położenie geograficzne i klimat	9

2.2.	Geologia i hydrologia	9

2.3.	Demografia	9

2.4.	Gospodarka	9

3.	Ogólna charakterystyka niektórych rodzajów odpadów komunalnych	10

3.1.	Podstawowe pojęcia związane z gospodarką odpadami	10

3.1.1.	Odpady	10

3.1.1.1.	Odpady komunalne	10

3.1.1.2.	Odpady niebezpieczne	10

3.1.2.	Ścieki	12

3.1.3.	Wytwarzający odpady	12

3.1.4.	Odbiorca odpadów	12

3.1.5.	Odbiorca odpadów niebezpiecznych	13

3.2.	Charakterystyka odpadów komunalnych	13

3.2.1.	Odpady organiczne	13

3.2.2.	Odpady nadające się do ponownego wykorzystania	13

3.2.3.	Odpady mineralne	13

3.2.4.	Opakowania po napojach	14

3.2.5.	Odpady wielkogabarytowe	15

3.2.6.	Odpady z oczyszczania ścieków i z uzdatniania wód	15

3.2.7.	Odpady niebezpieczne	16

3.2.8.	Odpady zawierające azbest	16

3.2.9.	Odpady zwierzęce	17

3.2.10.	Gnojowica	17

4.	Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami	19

4.1.	Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów	19

4.1.1.	Odpady komunalne	19

4.1.2.	Odpady wielkogabarytowe	20

4.1.3.	Odpady z sektora budowlanego	21

4.1.4.	Odpady z ogrodów i z pielęgnacji terenów zielonych	21

4.1.5.	Odpady z czyszczenia ulic i placów	21

4.1.6.	Odpady niebezpieczne	21

4.1.6.1.	Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	21

4.1.6.2.	Inne odpady niebezpieczne	22

4.1.7.	Odpady medyczne	22

4.1.8.	Odpady z oczyszczalni ścieków	22

4.1.9.	Odpady azbestowe	22

4.1.10.	Zestawienie ilości odpadów	22

4.2.	Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	23

4.2.1.	Kompostownia Kołobrzeg - Grzybowo	23

4.2.1.1.	Technologia kompostowni	23

4.2.1.2.	Ilość dostarczanych odpadów, produkcji kompostu i odzysku surowców	24

4.2.2.	Składowisko w Janiskach	28

4.3.	Istniejący system zbierania odpadów	29

4.3.1.	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	29

4.3.2.	Odpady z terenu portu Kołobrzeg	30

4.4.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	30

5.	Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami	32

5.1.	Prognozy zmian demograficznych	32

5.2.	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje	32

5.3.	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów	33

5.4.	Prognoza uzyskanych efektów	34

6.	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami	35

6.1.	Edukacja społeczeństwa	35

6.2.	Zapobieganie powstawania odpadów i ograniczenie ich ilości	38

6.3.	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	38

6.3.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi poprzez ich selektywny zbiór	38

6.3.1.1.	Założenia ogólne systemu	39

6.3.1.2.	Segregacja na grupy i frakcje	39

6.3.1.3.	Odpady nadające się do ponownego wykorzystania	40

6.3.2.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Janiskach	43

6.3.3.	Modernizacja kompostowni	44

6.3.3.1.	Poprawa stanu technicznego ciągu technologicznego	45

6.3.3.2.	Modernizacja linii segregacji odpadów	45

6.3.3.3.	Stworzenie linii uszlachetniania kompostu	46

6.4.	Recykling i odzysk odpadów opakowaniowych	46

6.5.	Pełne zagospodarowanie osadów ściekowych	47

6.6.	Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	48

6.7.	Demontaż z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z Dyrektywą UE	48

6.8.	Zadania Strategiczne na lata 2004 – 2012	49

6.9.	Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004 - 2007	50

7.	Koszty planowanych zadań i ich finansowanie	51

7.1.	Koszty eksploatacyjne	51

7.2.	Koszty inwestycyjne	51

7.3.	Finansowanie zadań eksploatacyjnych	52

7.4.	Finansowanie zadań inwestycyjnych	52

8.	Wnioski oddziaływania projektu planu na środowisko	54

9.	System monitoringu i ocena realizowanych zadań planu oraz celów	55

10.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	56

11.	Bibliografia:	58

12.	Indeks skrótów	60

13.	Spis tabel	61

14.	Spis rysunków	61

15.	Załączniki opisowe i graficzne	62

Wstęp

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa Nr 5/K/04 z dnia 05.03.2004 r. z Gminą Miejską Kołobrzeg,

- Ustawa z  dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627),

- Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. o odpadach (DZ. U. nr 62 poz. 628),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sporządzeniu planów gospodarstw odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620).

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy gospodarki odpadami dla miasta Kołobrzeg. Uwzględnia ono zakres i zadania wynikające z opracowań zwartych w planach gospodarki odpadami wyższego szczebla, a w szczególności w „Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu kołobrzeskiego” (grudzień 2003).

Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu gospodarki odpadami, tj. ilości poszczególnych rodzajów odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych,
a także ustaleniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych niż komunalne. Opracowanie ma również określić zadania strategiczne i kierunki na okres 8 lat.

Zasady postępowania z odpadami przyjęto tak jak w „Powiatowym planie gospodarki odpadami dla powiatu kołobrzeskiego”, tj.:

- zagospodarowanie i minimalizacja powstawania odpadów;

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć;

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się,
z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Podstawy prawne opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowią następujące dokumenty:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

- Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne (Dz. U. Nr 233, poz. 1957);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowych i opłatach depozytowych (Dz. U. Nr 63, poz. 639);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).

- Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów ze zmianami
(tzw. dyrektywa ramowa).

- Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (ze zmianami).

- Decyzja Komisji 94/3/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiająca listę odpadów.

- Decyzja Rady 94/904/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994, Prawo geologiczne i górnicze wg stanu prawnego na
l stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1190).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Dz. U. Nr 230, poz. 1934);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzaju odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie (Dz. U. nr 18 poz. 176);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorstwami do wykorzystania ich na własne potrzeby (Dz. U. nr 74 poz. 686);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152 poz. 1735);

- Międzynarodowa Konwencja Marpol 1973/78 o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (Dz. U. 87.17.101);

- Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.11.2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru wytworzonych przez statki i pozostałości ładunku;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.05.2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. nr 101 poz. 936)

Wykorzystane materiały

W opracowaniu wykorzystano informacje i dane zawarte w następujących materiałach:

- „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami” (KPGO) z 29 października 2002 r. (M. P. nr 11 poz. 159);

- „Plan gospodarki odpadami w województwie zachodniopomorskim”, Szczecin czerwiec 2000 r.;

- „Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”, Szczecin
2000 r.;

- „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kołobrzeskiego”, grudzień
2003 r.;

- Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, 2002 r.;

- „Portowy plan zagospodarowania odpadów ze statków dla portu Kołobrzeg”, Kołobrzeg 2003 r.;

- Procedura odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków w porcie Kołobrzeg;

- Umowy zawarte przez Państwowe Przedsiębiorstwo „Uzdrowiska” w Kołobrzegu
z odbiorcami odpadów;

  - Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu;

  - Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

- Decyzja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 16.12.2003 r. o zamknięciu składowiska odpadów w Janiskach;

- Projekt koncepcyjny rekultywacji składowiska odpadów w Janiskach (grudzień 2003 r.);

Ogólna charakterystyka miasta Kołobrzeg

Położenie geograficzne i klimat

Miasto Kołobrzeg położone jest nad morzem Bałtyckim u ujścia rzeki Parsęty. Miasto Kołobrzeg jest miastem powiatowym. Jest to główny ośrodek administracyjny, gospodarczy
i kulturalny. Miasto ma status uzdrowiska, posiada port rybacki, przeładunkowy i wojskowy. Powierzchnia administracyjna miasta 26,0 km2. Ze względu na położenie miasto ma klimat morski. Bałtyk działa ocieplająco w zimie i chłodząco okresie letnim. Dane klimatyczne są następujące:

- Średnia temperatura roczna	7,5 – 7,8 oC

- Średnia temperatura okresu V-VII	13,5 – 14,5 oC

- Suma rocznych opadów	550 – 650 mm

- Suma opadów w okresie V-VII	160 – 180 mm

W okresie letnim przeważają wiatry zachodnie i północno – zachodnie.

Geologia i hydrologia

Miasto Kołobrzeg leży na obszarze ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Plaża jest od południa ograniczona pasem wydm, które są efektem kumulacyjnej działalności wiatru. Stosunki wodne determinuje brzeg morza Bałtyckiego i rzeka Parsęta.

W rejonie miasta Kołobrzeg znajduje się obszar wód zasolonych. Obszar ten ma szerokość kilometra i obejmuje dolny odcinek Parsęty od przedmieścia Radziszewskiego do ujścia. Zasolenie tych wód wynosi od 3 do 6% NaCl.

Demografia

Miasto Kołobrzeg posiada 47804 ludności. Gęstość zaludnienia wynosi 1862 osoby/km2. Powierzchnia administracyjna miasta 26,0 km2. Powyższe dane dotyczą roku 2001 r. Źródło informacji – GUS.

Gospodarka

Podstawową rolę w rozwoju miasta odgrywa gospodarka morska. Są to przeładunki tranzytowe, żegluga pasażerska, połowy ryb. Drugą dziedzinę gospodarczą stanowi turystyka oraz sanatoria. Dzięki temu rozwija się handel, gastronomia oraz usługi, szczególnie hotelarskie.

Ogólna charakterystyka niektórych rodzajów odpadów komunalnych

Podstawowe pojęcia związane z gospodarką odpadami

Odpady

Ustawa o odpadach definiuje odpady jako wszystkie przedmioty oraz substancje stałe i nie będące ściekami substancje ciekłe powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub w czasie, w którym powstały. Ustawodawca jednocześnie przesądził, iż za odpady uważa się również osady ściekowe. W świetle ustawy o odpadach, substancje ciekłe, nie będące ściekami, stanowią odpady płynne. Odpadami nie są ponadto substancje gazowe.

Odpadami, do których również stosuje się przepisy powołanej wyżej ustawy, są również takie przedmioty i substancje, jak:

zużyte opakowania,

substancje przeterminowane lub w uszkodzonych opakowaniach, nie nadające się do dalszego użytku,

masy ziemne lub skalne usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji lub eksploatacją kopalin, z wyjątkiem przypadku, który omówiono poniżej.

Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu zawierają koncepcję zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji lub eksploatacją kopalin, tzn. określają warunki i sposób ich zagospodarowania, wówczas nie stosuje się do nich przepisów 
o odpadach (art. 2).

Odpady komunalne

Definicja odpadów komunalnych obejmuje następujące kategorie odpadów charakterystycznych ze względu na miejsce powstawania:

- Stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych.

- Stałe i ciekłe odpady powstające w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności.

- Odpady uliczne.

Wśród odpadów wymienionych w punktach l i 2 są nieczystości gromadzone 
w zbiornikach bezodpływowych.

Odpady komunalne podlegają regulacjom dwóch ustaw - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach.

Odpady niebezpieczne

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy o odpadach przez odpady niebezpieczne rozumie się odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości 
i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Odpadami niebezpiecznymi są wyłącznie odpady zamieszczone w katalogu odpadów na liście odpadów niebezpiecznych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 
2001 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Przez substancje niebezpieczne rozumie się rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

W grupie odpadów komunalnych, a więc wytwarzanych przez mieszkańców 
i powstających w obiektach użyteczności publicznej, do niebezpiecznych zalicza się:

Tabela nr 1.  Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie.

| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie |
| --- | --- |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14 | Kwasy |
| 20 01 15 | Alkalia |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze (inne niż jadalne) |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie i inne zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |

Inne odpady niebezpieczne, powstające w obiektach obsługi ludności (sklepy, zakłady świadczące usługi dla ludności, punkty informacyjne i biurowe obsługujące klientów) przedstawione zostały poniżej:

Tabela nr  2.  Inne odpady niebezpieczne.

| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |
| --- | --- |
| 16 06 | Baterie i akumulatory |
| 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 16 06 02 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi na każdym etapie podlega zaostrzonym rygorom. Odpady te powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane lub unieszkodliwiane w miejscu powstawania, a usuwanie ich z tych miejsc może mieć dopiero wówczas miejsce, gdy jest to niewykonalne lub nieracjonalne ze względów ekologicznych lub ekonomicznych.

Na usuwanie takich odpadów, w tym również na sam transport, na ich wykorzystanie 
i unieszkodliwianie przez odbiorcę wymagane jest zezwolenie. Szczegółowe zasady postępowania
z odpadami niebezpiecznymi określa ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Zasady te odnoszą się zarówno do wytwarzającego odpady, który samodzielnie usuwa, wykorzystuje lub unieszkodliwia odpady niebezpieczne, jak również, do odbiorców odpadów niebezpiecznych.

Odnośnie transportu odpadów niebezpiecznych stosuje się przepisy o transporcie odpadów niebezpiecznych. Ogólne zasady wynikają z ustawy Prawo przewozowe z dnia 29 maja 
2000 r. (Dz.U. Nr 50 poz. 601), natomiast zasady szczegółowe określają przepisy wykonawcze bądź umowy międzynarodowe.

Ścieki

Dla ustalenia, czy mamy do czynienia ze ściekiem, czy odpadem w postaci ciekłej, istotna jest definicja zawarta w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 3, pkt. 38). W świetle tej definicji, przez ścieki rozumie się rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach
i nawożeniu,

wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,

wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze
i termalne,

wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wprowadzanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wprowadzanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością zawartymi w pobranej wodzie,

wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli występują
w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji w stosunku do zawartych
w pobranej wodzie

Wytwarzający odpady

Wytwarzającymi odpady są podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej oraz jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, powodujące powstawanie opadów (ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.).

Zgodnie z tą ustawą podmiotem gospodarczym może być osoba fizyczna, osoba prawna 
i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

Wytwarzającym odpady może być również jednostka organizacyjna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Odbiorca odpadów

Odbiorca odpadów jest to podmiot gospodarczy w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, który na podstawie zlecenia wytwarzającego odpady wykonuje za niego obowiązki w zakresie usuwania odpadów z miejsc ich powstawania, wykorzystywania lub ich unieszkodliwiania. Podstawą stosunku łączącego wytwarzającego odpady z odbiorcą jest umowa cywilnoprawna, przy czym w sensie formalnoprawnym może to być nie tylko umowa zlecenia, ale również każda inna umowa, która prowadzi do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego (np. umowa sprzedaży lub dostawy). Najczęstszą formą umowy jest umowa o świadczeniu usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Odbiorca odpadów niebezpiecznych

Odbiorca odpadów niebezpiecznych musi posiadać na wykonywanie czynności w zakresie usuwania odpadów zezwolenie wojewody.

W niektórych przypadkach ten sam podmiot może być wytwarzającym odpady, odbiorcą odpadów i jednocześnie podmiotem prowadzącym działalność polegającą na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów. W zależności od konkretnego przypadku, na każdy rodzaj działalności dany podmiot musi mieć odrębną decyzję.

Charakterystyka odpadów komunalnych

Odpady organiczne

Są to odpady spożywcze pochodzenia głównie roślinnego. W miastach (budynkach wielorodzinnych) stanowią one podstawową grupę odpadów (ok. 30 %). W budownictwie wielorodzinnym w całości trafiają na składowiska, natomiast na terenach wiejskich charakteryzujących się zabudową jednorodzinną lub zagrodową w znaczącym stopniu są one wykorzystywane. Na terenach wiejskich z tej grupy odpadów na wysypiskach dominują raczej nie odpady spożywcze, ale zepsute płody rolne oraz odpady zielone - liście i gałęzie z drzew i ogrodów.

Odpady te są podatne na procesy fermentacji tlenowej (kompostowanie) i jest to najwłaściwszy sposób ich przerobu.

Odpady nadające się do ponownego wykorzystania

Odpadami handlowymi, stanowiącymi surowce wtórne są głównie; makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale. Ilość tej grupy odpadów systematycznie rośnie z wyjątkiem złomu stali, który jest najłatwiejszym surowcem do pozyskiwania w procesie selekcji i sprzedaży. Tekstylia są możliwe do zagospodarowania sporadycznie i to jedynie w postaci czystej – nie zmieszanej, podobnie zresztą jak pozostałe odpady użytkowe.

Z tworzyw sztucznych najpraktyczniejsze do zagospodarowania są opakowania z tworzyw termoplastycznych, a w szczególności popularne butelki z PET (politereftalan etylenu) czy też wyroby kształtowe z PP (polipropylenu) i PE (polietylenu). Cienkie woreczki foliowe, tak chętnie rozdawane w sklepach do najmniejszego zakupionego produktu, są praktycznie nie do wykorzystania. Podobnie trudne do wykorzystania byłyby opakowania i inne wyroby z PCV (winyleum, płytki PCV itp.).

Odpady użyteczne stanowią obecnie największą grupę odpadów, stąd główny kierunek postępowania to selektywna zbiórka i recykling.

Należy pamiętać, że organizacja selektywnej zbiórki tylko dla jednej gminy może okazać się nieopłacalna pod względem ekonomicznym.

Odpady mineralne

Odpady mineralne to głównie popiół z ogrzewania piecowego, stłuczka ceramiczna, drobne frakcje odpadów, pył, piasek oraz gruz budowlany. Według danych z badań, ilość tego typu odpadów dochodzi do 30-40 % masy w odpadach pochodzących z budynków ogrzewanych indywidualnie paliwem stałym i do 10-15 % w odpadach z budynków zaopatrywanych w ciepło centralnie. Ilość tej grupy odpadów ma trend malejący. Generalnie, przy racjonalnej gospodarce odpadami na terenach wiejskich odpady mineralne powinny być zagospodarowywane lokalnie przy ulepszaniu dróg gruntowych.

Opakowania po napojach

Opakowania na napoje wykonywane były do niedawna niemal-że wyłącznie ze szkła. Od ok. 10 lat obserwuje się na rynku systematyczny wzrost opakowań typu PET oraz TETRA-PAK

Opakowania te z uwagi na ich wagę są bardzo dogodne dla konsumenta. Produkowane są
w ponad 120 krajach. Ich popularność jest coraz częściej utożsamiana z oceną ilościowej dominacji w odpadach komunalnych, a domowych w szczególności. Ich popularność wynika z zasady minimalnego udziału opakowania w stosunku do masy lub objętości zawartych w nim napojów. Przykładowo kartonik ma masę ok. 28 g, butelki PET 20-50 g a nawet nowoczesna butelka szklana - 360 g.

Butelka typu PET nie jest jednolita pod względem chemicznym. Wykonana jest 
z politereftalanu etylenowego, nakrętka jest polietylenowa, etykieta z papieru. Podobnie na kartoniki TETRA-PAK składają się dwie warstwy cieniutkiej folii PE, warstewka folii AL, warstwa polietylenu, papier i wierzchnia folia polietylenowa.

W Polsce zbiórką opakowań typu PET zajmowała się łódzka firma GEMINEX, aktualnie pewne zainteresowanie ich zbiórką i przetwarzaniem na kwas tereftalowy przejawia kilka firm m.in. Zakłady ELANA w Toruniu. Należy tu jednak podkreślić, że system zbiórki jest w trakcie tworzenia. Dotychczas, podobnie jak w USA, jedynie niecałe 10% zbieranych i zawracanych jako surowiec wtórny odpadów PET regenerowanych jest na drodze chemicznej, podczas gdy główny strumień odpadów PET przetwarzany jest mechanicznie Mechaniczne przetwarzanie odpadów 
i wykorzystanie ich następnie jako surowców wtórnych stwarza wiele ograniczeń ich stosowania (głównie dla kontaktu z żywnością), a także wiąże się z dodatkowym wytwarzaniem odpadów odprowadzanych do środowiska. Ograniczenia stosowania surowców wtórnych dla produkcji mającej kontakt ze środkami spożywczymi wiążą się z możliwością:

występowania mikroorganizmów na powierzchni źle wymytych odpadów,

występowania materiałów obcych z kapsli, nakrętek, klejów, nadruków, odpadków żywnościowych i nieżywnościowych (np. detergenty używane do mycia) oraz zanieczyszczenie związane z niewłaściwym używaniem produktu (np. opakowań) przez konsumentów.

Stąd obecność pestycydów, produktów naftowych, związków metali itp. Z tych powodów metody chemiczne, które częściowo lub całkowicie uniemożliwiają występowanie tych ograniczeń przy stosowaniu odpadów dla produkcji surowców wtórnych, wydają się bardziej perspektywiczne, mimo, iż obserwuje się duży postęp technologiczny pozwalający na zminimalizowanie zanieczyszczenia (np. butelek przez metale i kleje).

Metody chemicznego przetwarzania odpadów polimerów polarnych, takich jak PET, można ogólnie podzielić na kilka grup. Najbardziej rozpowszechnionymi metodami chemicznymi stosowanymi dla przetwarzania PET jest glikoliza, prowadzona w nadmiarze glikoli, najczęściej etylenowego i propylenowego, w obecności katalizatorów.

Proponowana przez polskich naukowców metoda utylizacji odpadów PET (katalityczna solwoliza) została opracowana pod koniec lat osiemdziesiątych. Polega ona na ogrzaniu do 150°C ciętego tworzywa z reagentem zasadowym w rozpuszczalnikach aprotycznych lub w wodzie. Wytworzoną sól kwasu tereftalowego i glikol etylenowy rozdziela się i oczyszcza.

Stosowane w metodzie reagenty zasadowe i temperatura prowadzenia procesu soliolizy pozwalają na stosowanie ciętych odpadów poliestrowych bez wstępnego ich przygotowywania.

Kartoniki TETRA-PAK niestety powiększać mogą jedynie masę odpadów na wysypisku, technologia wytwarzania z nich płyt TECTAN jest w Polsce niedostępna.

Kartoniki te w innych krajach są spalane; jedno l-litrowe opakowanie daje po spaleniu
ok. 9 g popiołu, a jedno tona opakowań TETRA-PAK ma wartość opałową równą 0,5 t węgla.

Oczywiście spalanie dla celów energetycznych wymaga specjalnych urządzeń wyposażonych w filtry oczyszczające spaliny.

Z uwagi na koszty transportu zaleca się zmniejszanie objętości w/w opakowań np. poprzez ich prasowanie i/lub rozdrabnianie. Odpowiednie rozdrabniarki m.in. młynki są w Polsce dostępne. Na rozdrobnione butelki typu PET należy poszukiwać odbiorców, mogą nim być Zakłady ELANA Toruń.

Odpady wielkogabarytowe

Dla zużytego wyposażenia mieszkań, urządzeń kuchennych, łazienkowych, sprzętu elektronicznego i mebli przyjęto określenie „odpady wielkogabarytowe" W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości tych. Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchnie gazowe), urządzeń łazienkowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego (RTV, komputery). Przy okazji wymiany na nowy pojawiają się również opakowania przestrzenne. Z odpadów wielkogabarytowych najbardziej problemowymi są urządzenia chłodnicze, z których przed demontażem i przerobem powinny być odciągane środki chłodnicze (freon) i olej sprężarkowy. Szacuje się; że w skali rocznej likwidowanych jest w Polsce ok. 1,4 min szt. urządzeń chłodniczych (4 na 100 mieszkańców), które zawierają ok. 1600 ton freonu.

Dla małych miast i gmin podmiejskich udział w/w odpadów szacuje się na 3÷5 % masy odpadów komunalnych.

Problem zagospodarowania omawianej grupy odpadów ze względów ekonomicznych powinien być rozwiązywany w skali całego województwa lub co najmniej kilku powiatów.

Odpady z oczyszczania ścieków i z uzdatniania wód

Odpady z oczyszczania ścieków i z uzdatniania wód są to szlamy o stopniu uwodnienia, wynikającym z technologii oczyszczania. Ilość odpadów z oczyszczania ścieków wynosi 
w przeliczeniu na suchą masę ok. 0,056 kg /mieszkańca dziennie. Zgodnie z ustawą o odpadach zagospodarowanie tych szlamów jest obowiązkiem ich wytwórcy – zagospodarowanie tych odpadów pozostaje zatem w gestii gminy.

Osady ściekowe powstają przy oczyszczaniu ścieków w każdej oczyszczalni. Ilość ich jest funkcją składu ścieków oraz stosowanej technologii ich oczyszczania. W obecnie stosowanych układach technologicznych w czasie oczyszczania powstaje tych osadów od 80 do 100 g s.m. na mieszkańca w ciągu doby. Osady surowe (wstępny, nadmierny) są biologicznie niebezpieczne, łatwo zagniwają, rozsiewając bakterie chorobotwórcze i nieprzyjemny odór. Jeśli nawet społeczeństwo zaakceptuje odrażające zapachy pochodzące z magazynowania osadów surowych
w lagunach czy stawach, to nadal jest to materiał niebezpieczny pod względem sanitarnym. Wiele oczyszczalni z różnych przyczyn zostało zmuszonych do gromadzenia osadów na swoim terenie albo w bliskim sąsiedztwie. Osady muszą być prawidłowo unieszkodliwiane celem: zmniejszenia zagniwalności (stabilizacja osadu), oraz dla zabicia organizmów chorobotwórczych (higienizacja osadu) a także zmniejszenia ich objętości i masy (odwadnianie, suszenie i/lub spalanie). Stabilizacja chemiczna osadu surowego polega na jego mieszaniu z reagentami chemicznymi, które powodują zmiany własności cząstek osadu. Obecnie do chemicznej stabilizacji stosuje się tylko wapno 
w postaci tlenku wapniowego lub wodorotlenku wapnia. Wapnowanie osadów zabija organizmy chorobotwórcze podwyższonym odczynem oraz podwyższoną temperaturą. Dawki wapna do stabilizacji wynoszą od 0,5 do 1,2 kg wapna /kg s.m. osadu. Dawki niższe stosowane są dla osadów uwodnieniu od 70 do 85%. Dawki wyższe dla osadu o uwodnieniu 93÷95%. Wapnowanie osadu jest korzystne przy rolniczym wykorzystaniu osadów, Jeżeli nie przewiduje się rolniczego wykorzystania, ale składowanie na wysypiskach, to stabilizacja chemiczna jest niekonieczna. Osad ustabilizowany nie cuchnie, nie rozkłada się, nie przyciąga owadów i innych roznosicieli chorób. Procesy stabilizacji tlenowej czy beztlenowej (szczególnie te prowadzone w niskich temperaturach) na ogół nie gwarantują pełnej higienizacji osadu, jedynie obniżają poziom czynników chorobotwórczych. Higienizacja, czyli eliminacja organizmów chorobotwórczych jest często niedoceniana. Popularną metodą higienizacji osadu jest jego wapnowanie, które choć zwiększa masę osadu prowadzi do zmniejszenia jego uwodnienia. Skuteczna higienizacja jest szczególnie ważna, jeśli osad jest przeznaczony do przyrodniczego wykorzystania. Zmniejszenie objętości osadu jest podstawową zasadą gospodarki osadem. W wyniku zagęszczania objętość zmniejsza się ok. 4-krotnie, a odwadnianie i suszenie zmniejszają niemal 10-krotnie. Jest to ważne, gdy opłaty za korzystanie środowiska naturalnego i składowiska naliczane są w zależności od masy i uwodnienia osadu odprowadzanego z oczyszczalni. Wyżej wymienione działania (stabilizacja, higienizacja, zmniejszanie objętości) pozwalają na wywóz osadu poza teren oczyszczalni, która nie jest przystosowana do jego gromadzenia na swoim terenie.

Odpady niebezpieczne

W odpadach komunalnych występują różnego rodzaju chemikalia, farby, opakowania, świetlówki, baterie itp. W odpadach z terenów wiejskich jest ich znacznie więcej, m.in. dochodzą opakowania po środkach ochrony roślin.

Jedne źródła podają, że jest ich poniżej l %, inne, że znacznie więcej. Wg dokładnych badań w gminie Kroczyce (woj. poznańskie) ilość ich z 4 % w pierwszym okresie selektywnej zbiórki, stabilizowała się na poziomie 2 %.

Odpady komunalne powinny być z tego typu odpadów oczyszczone w fazie gromadzenia poprzez selekcję negatywną w ramach tzw. detoksykacji odpadów.

Dla gminy udział odpadów niebezpiecznych szacuje się: na l % dla terenów zurbanizowanych i na 2% dla terenów wiejskich.

Skala usuwanych na wysypisko odpadów niebezpiecznych wyraźnie zmniejszyła się po wejściu wżycie ustawy o odpadach.

Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone selektywnie. Władze powiatu, drobni producenci tacy, jak zakłady usługowe, rzemieślnicze i handlowe oraz inni wytwórcy odpadów niebezpiecznych, powinni określić zasady gromadzenia takich odpadów, oraz częstotliwość ich wywozu i uzyskać właściwą decyzję powiatu.

Dla indywidualnych gospodarstw w tym rolnych w zależności od przyjętego systemu gromadzenia należy stosować inne rozwiązania. W systemach gromadzenia odpadów należy część punktów gromadzenia wyposażać w pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki – zwłaszcza opakowań po środkach ochrony roślin, olejach i smarach, oraz zużytych baterii i świetlówek.

Utworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych jest zadaniem, które może być realizowane przez inne niż powiatowe organy samorządu terytorialnego w tym związki gmin. Opracowanie studium lokalizacyjnego i budowa 2 - 3 Spedycyjnych Punktów Odpadów Niebezpiecznych (SPON) w województwie jest zadaniem własnym Wojewody i może być realizowane przez inne niż wojewódzkie organy Samorządu terytorialnego w tym związki komunalne.

Odpady zawierające azbest

Azbest wchodzi w skład wyprodukowanych przed laty materiałów budowlanych zawierających azbest (pokrycia dachowe), przy czym najbardziej niebezpieczne są materiały zawierające słabo związane włókna azbestowe. Najmniejsze zanieczyszczenie ma miejsce podczas stosowania materiałów oraz wyrobów budowlanych w postaci gotowych płyt lub kształtek, 
w których włókna azbestu związane są z innym materiałem, jak ma to miejsce w wyrobach azbestowo-cementowych. Azbest jest niebezpieczny w postaci wolnych włókien lub pyłu, gdyż wdychany z powietrzem osadza się w płucach, powodując zmiany nowotworowe, z tego powodu większość wysoko-rozwiniętych państw poważnie ograniczyła lub wręcz zabroniła stosowania, produkcji oraz importu wyrobów zawierających azbest. W państwach należących do Wspólnoty Europejskiej stosowanie wyrobów azbestowych ograniczają wytyczne i w myśl ostatniej dyrektywy z 31.12.1991 r. (91/659/EEC), zakazane są wszystkie rodzaje azbestu, z wyjątkiem chryzolitu. Zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej każde państwo może 
w dowolnym zakresie zaostrzyć wytyczne, które stanowią jedynie obowiązkowe minimum ograniczeń. Jedynym możliwym sposobem pozbywania się omawianej grupy odpadów jest ich zdejmowanie, transport i deponowanie na głębokości kilku m pod powierzchnią terenu.

Budowa składowisk (wydzielonych kwater na istniejących składowiskach) jest zadaniem własnym wojewody. Zadanie to może być realizowane przez inne niż wojewódzkie organy samorządu terytorialnego, w tym związki komunalne.

Odpady zwierzęce

Odpady poprodukcyjne z ubojni i z masarni można podzielić na następujące grupy:

jadalne produkty uboczne uboju,

niejadalne uboczne produkty uboju,

produkty nie zebrane podczas obróbki poubojowej (krew techniczna, kości techniczne, tłuszcze techniczne, jelita, gruczoły).

Jadalne produkty uboczne uboju zakwalifikowane przez lekarza weterynarii jako przydatne do spożycia, zagospodarowywane są poprzez wykorzystywanie w dalszym przetwórstwie lub sprzedawane na cele konsumpcyjne. Niejadalne uboczne produkty uboju, to nie nadające się do bezpośredniej konsumpcji surowce rzeźne, będące podstawą do wytwarzania innych produktów.

Budowa Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów poubojowych jest zadaniem koordynowanym przez inne niż wojewódzkie organy samorządu terytorialnego, w tym związki komunalne.

Przeważnie kierowane są one do przetworzenia w innych zakładach. Część produktów nie zebrana podczas obróbki poubojowej trafia do ścieków technologicznych lub stanowi odpad produkcyjny, częściowo trafiający na wysypiska.

Część tych odpadów (odpady zakaźne) może stwarzać zagrożenie biologiczne dla otoczenia.

Gnojowica

Kłopotliwym odpadem zwłaszcza z prowadzonej na skalę przemysłową produkcji zwierzęcej jest gnojowica. Składa się ona z mieszaniny kału, moczu i resztek pokarmowych. 
Z jednej strony stanowi ona wartościowy nawóz organiczny, mający zastosowanie do nawożenia upraw polowych, przede wszystkim łąk i pastwisk; z drugiej zaś, przy jej powstawaniu 
w nadmiarze w stosunku do możliwości wykorzystania do nawożenia, stanowi poważny problem utylizacyjny. W porównaniu z obornikiem gnojowica odznacza się bardziej zróżnicowanym składem a przez to jest trudniejsza do zastosowania w praktyce rolniczej. Wyjątkowo wysoka zawartość związków azotowych powoduje bardzo duże zapotrzebowanie na tlen (BZT5), wynoszące np. dla gnojowicy bydlęcej 10.000÷20.000 mg O2 dla gnojowicy świńskiej 20.000÷30.000 mg O2/dm3, a dla pomiotu kurzego 30.000÷40.000 mg O2/dm3. Nadmierne nawożenie gnojowicą powoduje trwałe, a częstokroć nieodwracalne zmiany w środowisku glebowym, przejawiające się niszczeniem drzewostanu i naturalnych zbiorowisk szaty roślinnej, przy równoczesnym-pojawianiu się flory synatotropijnej prowadzącej do zachwaszczenia gruntów rolnych i użytków zielonych. Nawożenie gleby wysokimi dawkami gnojowicy może prowadzić 
w konsekwencji do zahamowania życia biologicznego i utraty zdolności jej samooczyszczania. Niewłaściwie składowana i nieuzdatniona gnojowica może być też przyczyną silnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Degradacji środowiska sprzyjają również mikroorganizmy występujące w gnojowicy, zwłaszcza ich odmiany chorobotwórcze w stosunku do ludzi i zwierząt.

Dla gospodarczego wykorzystania gnojowicy stosowane są następujące systemy:

rolnicze zagospodarowanie gnojowicy surowej,

rolnicze zagospodarowanie gnojowicy wstępnie uzdatnionej,

biologiczne unieszkodliwianie gnojowicy za pomocą osadu czynnego,

beztlenowa fermentacja gnojowicy (produkcja biogazu),

wytwarzanie kompostu,

Godnym polecenia sposobem utylizacji gnojowicy jest użycie go wraz ze słoma do produkcji kompostu. Technologia kompostowania gnojowicy zakłada jej dokładne wymieszanie 
z uprzednio rozdrobnioną słomą w stosunku 3:1 wagowo lub 1:3 objętościowo, a następnie złożenie w pryzmie o przekroju trapezowym (wysokość do 1,5 m; podstawa do 3,0 m). W trakcie zachodzących w pryzmie procesów biochemicznych następuje mineralizacja związków azotowych, fosforowych i potasowych do postaci łatwo przyswajalnej przez rośliny.

Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu jest dobre napowietrzanie pryzm (poprzez ich przerzucanie średnio raz w tygodniu). W pełni dojrzały kompost uzyskuje się po około trzech do sześciu miesięcy.

Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami

Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów

Odpady komunalne

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w 2003 r. z terenu miasta Kołobrzegu wynosi 21600 Mg. Odpady komunalne są bardzo zróżnicowane pod względem składu fizycznego
i chemicznego. Podział na frakcje wg PGOWZ przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 3.  Frakcje odpadów komunalnych wg przeciętnego składu wytwarzane w województwie zachodniopomorskim [kg/M/rok]

| Frakcja | Obszary miejskie |
| --- | --- |
|  | % | kg/osoba/rok |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 21,4 | 91 |
| Odpady zielone | 2,3 | 10 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,8 | 29 |
| Opakowania z papieru i tektury | 9,9 | 42 |
| Opakowania wielomateriałowe | 1,2 | 5 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 11,3 | 48 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,7 | 16 |
| Odpady tekstylne | 2,8 | 12 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 0,5 | 2 |
| Opakowania ze szkła | 6,6 | 28 |
| Metale | 3,0 | 13 |
| Opakowania z blachy stalowej | 1,2 | 5 |
| Opakowania z aluminium | 0,2 | 1 |
| Mineralne (niepalne) | 3,3 | 14 |
| Frakcja drobna popiołowa | 11,0 | 47 |
| Odpady wielkogabarytowe | 4,7 | 20 |
| Budowlane, rozbiórkowe | 9,4 | 40 |
| Niebezpieczne | 0,7 | 3 |
| Razem | 100 | 426 |

Źródło: PGOWZ

Tabela nr 4.  Skład morfologiczny odpadów komunalnych w 2002 r. [Mg/rok].

| Frakcja | Miasto Kołobrzeg |
| --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 4 750,8 |
| Odpady zielone | 510,6 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 1 509,6 |
| Opakowania z papieru i tektury | 2 197,8 |
| Opakowania wielomateriałowe | 266,4 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 2 508,6 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 821,4 |
| Odpady tekstylne | 621,6 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 111,0 |
| Opakowania ze szkła | 1 465,2 |
| Metale | 666,0 |
| Opakowania z blachy stalowej | 266,4 |
| Opakowania z aluminium | 44,4 |
| Mineralne (niepalne) | 732,6 |
| Frakcja drobna popiołowa | 2 442,0 |
| Odpady wielkogabarytowe | 1 043,4 |
| Budowlane, rozbiórkowe | 2 086,8 |
| Niebezpieczne | 155,4 |
| Razem | 22 200,0 |

Źródło: PGOWZ

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to grupa odpadów komunalnych o dużych rozmiarach, takich jam meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, itp.), sprzęt elektroniczny (telewizory, komputery, radia, itp.), wraki pojazdów mechanicznych, opakowania przestrzenne. Odpady wielkogabarytowe są źródłem potencjalnych surowców wtórnych. Zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 5. 	Wykaz potencjalnie odzyskiwanych materiałów z odpadów wielkogabarytowych.

| Rodzaj wyposażenia | Podstawowy skład surowcowy w % |
| --- | --- |
|  | Metale żelazne | Metale nieżelazne | Tworzywa sztuczne | Szkło | Wyposażenie elektroniczne | Inne materiały |
| Chłodziarki | 33,0 | 5,5 | 34,5 | 2,0 | 17,0 | 37,0 |
| Zamrażarki; Kuchnie gazowe, elektryczne, węglowe | 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,2 | - | 7,8 |
| Pralki i wirówki | 82,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | 3,5 |
| Zmywarki | 82,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | 3,5 |
| Odbiorniki RTV i komputery | 12,5 | - | 7,0 | 70,0 | 7,0 | 3,5 |

Źródło: KPGO

Szacunkowa ilość odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Kołobrzeg określona została na podstawie PGOWZ i wynosiła w 2002 r. 1043,4 Mg.

Odpady z sektora budowlanego

Odpady pochodzące z sektora budowlanego najczęściej zawierają:

- gruz betonowy i ceramiczny,

- odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpady asfaltowe, smołowe, papa z pokryć dachowych,

- złom metali,

- piasek, żwir, glina itp. z wykopów,

- odpady z materiałów izolacyjnych.

Ilość tych odpadów w 2002 r. oszacowano na 2 086,8 Mg.

Odpady z ogrodów i z pielęgnacji terenów zielonych

Są to odpady, za wyjątkiem kamieni, które mogą się znaleźć w tych odpadach, ulegające biodegradacji. Pochodzą one głównie z pielęgnacji ogrodów, parków, zieleńców, cmentarzy. Ilość tych odpadów w 2002 r. oszacowano na 510,6 Mg.

Odpady z czyszczenia ulic i placów

W odpadach pochodzących z czyszczenia ulic, placów i targowisk mogą znajdować się substancje toksyczne, palne, o właściwościach wybuchowych, biologicznie czynne. Odpady te mogą być także zakaźne mikroorganizmami chorobotwórczymi. Ilość tych odpadów oszacowano na 717,1 Mg w 2002 r.

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne znajdują się w strumieniu odpadów komunalne, jak też odpady występujące odrębnie jak np. wody zaolejone, czyściwo itp.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych to przede wszystkim:

baterie i akumulatory ołowiowe;

detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

odczynniki fotograficzne;

farby, kleje i rozpuszczalniki;

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

przeterminowane leki;

oleje i tłuszcze;

środki ochrony roślin;

drewno zawierające substancje niebezpieczne;

urządzenia zawierające freony;

eternit, zwłaszcza zawarty w odpadach budowlanych.

Ilość tych odpadów oszacowano w oparciu o KPGO i wyniosła w 2002 r. 155,4 Mg.

Inne odpady niebezpieczne

W raporcie WIOŚ jako największego wytwórcę odpadów niebezpiecznych wymieniono port w Kołobrzegu. Ilość zebranych w 2003 r. z terenu portu zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 6.  Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych w porcie kołobrzeskim.

| Rodzaj odpadów | Ilość (Mg) |
| --- | --- |
| Wody zaolejone, zenzowe, oleje, paliwo, czyściwo zaolejone | 8 145 |
| Zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne elementy | 0,4 |

Odpady medyczne

Odpady z diagnozowania leczenia i profilaktyki medycznej pozostają w tzw. bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Łączna ilość odpadów medycznych z placówek służby zdrowia i obiektów sanatoryjnych w ciągu roku szacuje się na 2,5 Mg/2003 r.

Niezależnie od stałych odpadów medycznych z obiektów sanatoryjnych odbierana jest borowina, której ilość szacuje się na 160000m3/rok.

Odpady z oczyszczalni ścieków

Odpady wytwarzane w komunalnych oczyszczalniach ścieków to przede wszystkim odpady ze skratek, z piaskowników, oraz procesów stabilizacji i odwadniania osadów. Na terenie powiatu kołobrzeskiego wytworzono następujące ilości osadów ściekowych:

Tabela nr 7. 	Aktualne ilości osadów ściekowych powstających na terenie oczyszczalni Kołobrzeg – Grzybowo.

| Nazwa oczyszczalni | Średni dobowy przepływ [m3/d] | Rodzaj stabilizacji osadu | Ilość osadu [Mg s.m./rok] | Zawartość suchej masy po odwodnieniu [%] | Metoda dalszego postępowania z osadem | Metoda końcowego unieszkodliwiania osadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kołobrzeg-Grzybowo | 19060 | brak | 870 | 30 | wapnowanie | Rolnictwo |

Źródło: GOŚWZ

Odpady azbestowe

Nie prowadzono ewidencji odpadów azbestowych. Ilość tą oszacowano procentowo
w stosunku do ilości określonej dla powiatu kołobrzeskiego w PGOPK, wynoszącej ok. 23811 Mg. Na podstawie analizy porównawczej dla miasta Kołobrzegu określana ilość wynosi 10600 Mg. Jest to ogólna ilość odpadów azbestowych w mieście, która powstanie na przestrzeni ok. 20 lat. Określenie rocznej ilości odpadów azbestowych nie jest możliwe.

Zestawienie ilości odpadów

W poniższej tabeli zestawiono różne ilości odpadów. Z braku danych o rocznej ilości odpadów zawierających azbest nie zostały one ujęte w poniższej tabeli.

Tabela nr 8.  Różne ilości odpadów z terenu miasta Kołobrzegu.

| Rodzaje odpadów | Ilość w Mg | Dane z roku |
| --- | --- | --- |
| Odpady komunalne | 21 600 | 2003 |
| Odpady wielkogabarytowe | 1 043,4 | 2002 |
| Odpady z sektora budowlanego | 2 086,4 | 2002 |
| Odpady z ogrodów i pielęgnacji terenów zielonych | 510,6 | 2002 |
| Odpady z oczyszczania ulic i placów | 717,1 | 2002 |
| Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | 155,4 | 2002 |
| Inne odpady niebezpieczne: wody zaolejone, zenzowe, oleje, paliwo, czyściwo zaolejone; zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne elementy. | 8 145,0 0,40 | 2003 2003 |
| Odpady medyczne stałe | 2,5 | 2003 |
| Borowina pozabiegowa | 160 000 (m3) | 2003 |
| Odpady z oczyszczalni ścieków - ilość osadu | 870,0 | 2002 |

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Kompostownia Kołobrzeg - Grzybowo

W Grzybowie (gm. Kołobrzeg) znajduje się kompostownia, której właścicielem jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o. w Kołobrzegu.

Technologia kompostowni

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych – Kompostownia w Kołobrzegu oparty jest
o technologię typu DANO na bazie polskich urządzeń o możliwości przerobowej 120 t/d. Zakład ten pracuje w ruchu ciągłym. Odpady stałe są dostarczane do Kompostowni w dniach roboczych, natomiast w sezonie letnim jak również w okresach świątecznych przyjmowane są także w dni wolne od pracy.

Proces technologiczny Kompostowni składa się z czterech podstawowych etapów:

- segregacja ręczna odpadów komunalnych,

- wstępna przeróbka odpadów w zamkniętej komorze biostabilizatora typu DANO,

- oddzielnie przerobionej frakcji organicznej – kompostu surowego od balastu,

- odbiór kompostu surowego i składowanie na polu pryzmowym, gdzie następuje dalsze dojrzewanie kompostu przez napowietrzanie metodą przerzucania.

Dostarczone do Kompostowni odpady komunalne trafiają na ręczną linię segregacji. Podczas tego procesu zachodzi wyselekcjonowanie odpadów z tworzyw sztucznych – butelki typu PET, szkła, złomu aluminiowego, złomu stalowego i odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe są wywożone i składowane na składowisku odpadów, zaś pozostała część wyselekcjonowanych odpadów jest przekazywana do dalszego zagospodarowania
i traktowana jako surowiec wtórny.

Przesegregowane odpady poprzez system przenośników taśmowych są dostarczone do zamkniętej komory biostabilizatora typu DANO. W komorze tej następuje wstępna przeróbka odpadów, czyli rozdrobnienie, homogenizacja oraz zapoczątkowany zostaje proces biochemicznej fermentacji substancji organicznych. Czas zatrzymania w komorze biostabilizatora wynosi 1÷3 dni.

Okresowe przewietrzanie biostabilizatora pozwala na utrzymanie właściwych parametrów I fazy procesu kompostowania. Wychodzący z bębna materiał jest kompostem surowym.

W płycie końcowej biostabilizatora umieszczona jest zasuwa, poprzez którą kompost przedostaje się na sito bębnowe o średnicy oczek 65 mm, gdzie następuje oddzielenie odpadów
o większych wymiarach, które nie zostały rozdrobnione w bębnie. Pozostałości na sicie (tzw. balast) są to w większości tkaniny, kawałki drewna, metalu, tworzywa sztuczne, głównie miękka folia, itp. Są one odprowadzane na zewnątrz.

Masa kompostowa o granulacji poniżej 65 mm poddawana jest przenośnikiem taśmowym na przesiewacz wibracyjny o prześwicie oczek 20 mm (odpady pozostałe na sicie stanowią balast usuwany poza budynek).

Po przejściu przez przesiewacz, na którym zostają oddzielone składniki nie podlegające przemianom biochemicznym, stanowią one kolejną partię tzw. odpadów balastowych i również przy pomocy układu przenośników odprowadzane są na zewnątrz budynku. Są to drobne twarde składniki mineralne, szkło, ceramika, żużel, drobne metale (np. kapsle), itp.

Tzw. balast, tj. przerobiony i pozbawiony frakcji organicznej, mało aktywny biologicznie odpad, który w sposób bezpośredni nie zagraża środowisku naturalnemu, jest wywożony
i składowany na składowisku odpadów.

Oczyszczona masa kompostowa przenośnikiem taśmowym transportowana jest na zewnątrz budynku. Ten świeży kompost układany jest na pryzmy przy pomocy ładowarek na polu kompostowym i poddany jest okresowi dojrzewania oraz stabilizacji pod względem biologicznym.

Kompost dojrzały ze względu na bardzo dobre właściwości nawozowe, dużą zawartość związków fosforu i potasu oraz strukturę zbliżoną do torfu znakomicie nadaje się do wykorzystania jako nawóz na terenach rolniczych lub do rekultywacji nieużytków i gruntów o niskich klasach bonitacyjnych. Jedynie mała zawartość azotu organicznego powoduje, że przy wykorzystaniu rolniczym kompostu należy dodatkowo wzbogacić go o ten komponent.

Brak zainteresowania produktem w celu jego gospodarczego wykorzystania wynika z braku dodatkowej linii uszlachetniania kompostu dzięki, której można wyeliminować, w znacznym stopniu, drobne pozostałości szkła.

Ilość dostarczanych odpadów, produkcji kompostu i odzysku surowców

Głównym dostawcą odpadów do Kompostowni jest ZOŚ (Zakład Ochrony Środowiska) wewnętrzny zakład MZZDiOŚ. Zakład ten zwozi transportem własnym niesegregowane zmieszane odpady komunalne (20 03 01) z terenu miasta Kołobrzeg. Odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w wynajmowanych od ZOŚ pojemnikach o różnej pojemności. W całym mieście znajduje się:

- 2655 sztuk pojemników o pojemności SM 110 litrów,

- 945 sztuk pojemników o pojemności SM 1100 litrów,

- 90 sztuk pojemników typu KP7 o pojemności 7 m3.

W okresie sezonu zachodzi konieczność wydzierżawienia dodatkowych pojemników na odpady:

- około 400-450 pojemników o pojemności 110 litrów,

- około 40 – 50 pojemników o pojemności 110 litrów.

Odebrana ilość odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Miejskiej Kołobrzeg kształtowała się następująco:

- w roku 2002 – 19 433,55 Mg,

- w roku 2003 – 20 235,40 Mg.

Podstawowe dane wielkości przerobowych kompostowni podano z zestawieniu tabelarycznym i są to:

- zestawienie ilości dostarczonych odpadów w latach 2002 – 2003,

- zestawienie ilości wyprodukowanego kompostu w 2003 roku,

- odzysk surowców w latach 2001, 2002 i 2003.

Tabela nr 9.  Zestawienie ilości dostarczonych odpadów w latach 2002 - 2003

| Dostawca | Miesiące |
| --- | --- |
| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem |
| Z.O.Ś. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 1333,53 | 1206,33 | 1452,02 | 1458,96 | 1612,70 | 1564,27 | 2167,54 | 2073,52 | 1579,28 | 1708,19 | 1466,99 | 1384,94 | 19008,27 |
| 2003 | 1342,14 | 1272,86 | 1421,76 | 1641,91 | 1714,78 | 1778,74 | 2285,32 | 2293,51 | 1840,29 | 1798,43 | 1428,10 | 1575,81 | 20393,65 |
| EKOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 193,38 | 171,80 | 145,21 | 116,77 | 162,88 | 480,89 | 225,75 | 211,27 | 162,26 | 123,24 | 71,88 | 29,44 | 2094,71 |
| 2003 | 0 | 3,85 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,57 |
| J.W.1673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 12,87 | 27,53 | 11,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,16 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.W.2117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 11,35 | 10,72 | 15,31 | 17,37 | 8,38 | 15,26 | 19,54 | 9,75 | 8,88 | 12,84 | 14,50 | 14,12 | 168,02 |
| 2003 | 9,03 | 4,55 | 12,63 | 19,89 | 2,52 | 0 | 0 | 6,98 | 10,09 | 16,65 | 12,81 | 29,40 | 124,55 |
| BiKTZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 37,79 | 33,30 | 17,12 | 27,14 | 27,86 | 24,35 | 40,15 | 39,37 | 17,02 | 24,38 | 13,55 | 4,80 | 306,83 |
| 2003 | 14,96 | 7,23 | 25,01 | 20,02 | 24,34 | 52,23 | 58,01 | 40,75 | 21,60 | 19,96 | 28,34 | 15,43 | 327,88 |
| Zbiórka sel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 25,23 | 23,63 | 27,49 | 38,87 | 22,61 | 28,12 | 56,89 | 65,98 | 38,76 | 39,39 | 35,84 | 28,60 | 431,41 |
| 2003 | 42,79 | 48,33 | 44,62 | 39,82 | 41,91 | 58,51 | 62,88 | 66,80 | 42,86 | 28,19 | 38,02 | 37,93 | 544,96 |
| POZOSTALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 0,87 | 0,81 | 7,40 | 9,23 | 8,73 | 12,42 | 24,00 | 34,48 | 8,15 | 3,02 | 1,89 | 1,42 | 112,48 |
| 2003 | 6,06 | 2,18 | 6,90 | 4,26 | 25,59 | 28,20 | 34,50 | 46,09 | 7,55 | 5,42 | 7,49 | 4,06 | 178,30 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 1615,02 | 1474,12 | 1676,31 | 1668,40 | 1843,10 | 2125,31 | 2533,87 | 2434,37 | 1814,35 | 1621,06 | 1604,65 | 1463,32 | 22173,88 |
| 2003 | 1414,98 | 1339,00 | 1512,64 | 1725,90 | 1809,14 | 1909,98 | 2440,71 | 2454,13 | 1922,39 | 1868,65 | 1514,76 | 1662,63 | 21574,91 |

Tabela nr 10.  Zestawienie ilości wyprodukowanego kompostu w roku 2003

|  | Miesiące |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem |
| Ilość dostarczonych odpadów (t) | 1414,98 | 1339,00 | 1512,64 | 1725,90 | 1809,14 | 1909,98 | 2440,71 | 2454,13 | 1922,39 | 1868,65 | 1514,76 | 1662,63 | 21574,91 |
| Ilość balastu (t) – wywóz | 1464,54 | 953,36 | 1197,92 | 1415,64 | 1388,97 | 1239,46 | 1934,61 | 1670,44 | 1817,40 | 1575,55 | 1281,40 | 1411,39 | 17350,68 |
| Ilość wytworzonego kompostu (t) | 342,81 | 310,40 | 372,77 | 408,58 | 395,78 | 401,71 | 440,46 | 545,52 | 348,05 | 360,68 | 332,66 | 351,21 | 4610,63 |

Tabela nr 11.  Odzysk surowców w latach 2001, 2002, 2003

| Rok | Rodzaj odzyskanego surowca | Kod odpadu | Ilość (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Tworzywa sztuczne | 15 01 02 | 19,680 |
|  | Złom aluminiowy | 15 01 04 | 1,293 |
|  | Złom stalowy |  | 15,550 |
|  | Stłuczka szklana | 15 01 07 | 282,42 |
|  | Razem | 318,943 |
| 2002 | Tworzywa sztuczne | 15 01 02 | 63,19 |
|  | Złom aluminiowy | 15 01 04 | 2,08 |
|  | Złom stalowy |  | 28,87 |
|  | Stłuczka szklana | 15 01 07 | 397,84 |
|  | Razem | 491,98 |
| 2003 | Tworzywa sztuczne | 15 01 02 | 85,60 |
|  | Złom aluminiowy | 15 01 04 | 5,979 |
|  | Złom stalowy |  | 37,78 |
|  | Stłuczka szklana | 15 01 07 | 468,19 |
|  | Razem | 597,549 |

Składowisko w Janiskach

Składowisko odpadów usytuowane jest na terenie wsi Niekanin na działce nr 264 (w obrębie Niekanin nr 8) o powierzchni 7,29 ha. Powierzchnia terenu wykazuje dość duże zróżnicowanie. Rzędne terenu są od 8,7 m n.p.m. do 18,3 m n.p.m. Obecnie robocza powierzchnia składowiska wynosi 3,0-3,4 ha. Wg badań geologicznych miąższość warstwy odpadów waha się od 0,5-0,9 m na obrzeżach do 8,5 m w części zasadniczej. Eksploatację składowiska rozpoczęto w 1974 r., a jego planowaną pojemność ustalono na 406000 m3. pojemność ta została już wykorzystana i w chwili obecnej składowanie odbywa się metodą nadpoziomową. Powierzchnia składowiska znajduje się na zróżnicowanych poziomach tworząc rodzaj tarasów. Rocznie – na przestrzeni ostatnich lat – na składowisko jest dostarczane 24.000-26.000 Mg odpadów.

Tabela nr 12.  Przykładowa struktura odpadów na składowisku w Janiskach w latach  2002, 2003.

| Rodzaje deponowanych odpadów | Ilość w Mg zdeponowana w roku 2002 | Ilość w Mg zdeponowana w roku 2003 |
| --- | --- | --- |
| Opakowaniowe | 448,9 | 331,7 |
| Z budowy | 4316,3 | 3472,1 |
| Z kompostowni | 18305,3 | 17350,7 |
| Z instalacji oczyszczalni | 478,6 | 338,2 |
| Inne komunalne | 2514,6 | 2120,2 |
| Razem | 26 063,7 | 23 753,3 |

Składowisko zostanie zamknięte i zrekultywowane do końca 2005 roku.

Rysunek nr 1.  Przykładowa struktura odpadów na składowisku w Janiskach w latach  2002, 2003.

Istniejący system zbierania odpadów

Na terenie gminy Kołobrzeg istnieją zasadniczo dwie procedury zbierania odpadów. Jedna dotyczy terenu miasta a druga terenu portu. Na terenie miasta prowadzi się zbiórkę odpadów częściowo metodę selektywną. Szczególnie dotyczy to odpadów komunalnych. Na terenie portu obowiązuje procedura wynikająca a Konwencji Marpol 1973/78. W obu przypadkach odpady są odbierane przez firmy wyspecjalizowane  i zgodnie z posiadanymi pozwoleniami. Prowadzone są działania, mające na celu upowszechnienie selektywnej zbiórki „u źródła”.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Na terenie miasta, Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. prowadzi selektywną zbiórkę odpadów systemem pojemnikowym. W mieście zlokalizowano łącznie
90 gniazd do zbiórki odpadów surowcowych. W tym celu wykorzystano 143 pojemniki. Zestawienie typów pojemników i ich ilości z przeznaczeniem na rodzaje zbieranego surowca podano w poniższej tabeli.

Tabela nr 13.  Zestawienie typów pojemników i ich ilości z przeznaczeniem na rodzaje zbieranego surowca.

| Surowiec | Typ pojemnika | Kolor pojemnika | Liczba pojemników |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkło mieszane (białe i kolorowe razem) | Pojemniki typu dzwon | zielony | 49 |
| Tworzywa sztuczne | Pojemniki siatkowe | niebieski | 35 |
|  | Pojemniki typu dzwon | żółty | 20 |
| Zmieszane odpady opakowaniowe (plastik, szkło, kartony, po napojach płynnych) | Kontenery typu KP-7 | biały | 39 |
|  |  | niebieski |  |
| RAZEM | 143 |

Częstotliwość opróżniania pojemników 2 razy w tygodniu. Pojemniki na tworzywa sztuczne oraz pojemniki na szkło są opróżniane 1 raz w tygodniu. W sezonie letnim, z uwagi na okres wczasowy i turystyczny, pojemniki są opróżniane częściej.

Zebrane w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpady są opróżniane i transportowane przez dwa typy pojazdów:

- STAR SMW 280 – hakowiec (rok produkcji 1993) – do przewozu i opróżniania kontenerów KP-7,

- STAR 200 z HDS (rok produkcji 1990 – składak) – do przewozu i opróżniania pozostałych pojemników).

Odpady komunalne i biodegradowalne są wywożone do kompostowania. Selektywną zbiórkę na terenie miasta prowadzi się od dziesięciu lat. Dzięki temu w społeczeństwie jest już nawyk do zbierania odpadów w sposób selektywny. Również MZZDiOśr. Sp. z o.o. nabrała doświadczenia w prowadzeniu zbiórki selektywnej odpadów.

Rozmieszczenie pojemników na terenie miasta pokazano w części graficznej i tak:

- Pojemniki KP-7 – załącznik graficzny, rysunek nr 2,

- Pojemniki pozostałe – załącznik graficzny, rysunek nr 3.

Odpady z terenu portu Kołobrzeg

Na terenie portu obowiązuje specjalna procedura odbioru odpadów ze statków (jednostek pływających). Procedurę dla portów określa Konwencja Marpol 1973/78 oraz Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.11.2000 r. Wg tych przepisów kapitan statku przed wejściem do portu zgłasza podmiotowi zarządzającemu potrzebę odbioru odpadów, wymieniając ich rodzaj. Na tej podstawie Zarząd Portu Kołobrzeg wystawia odpowiednie zlecenie dla firmy odbierającej odpady. Zlecenie jest wystawione z trzech egzemplarzach, po jednym dla: armatora, Zarządu Portu i firmy odbierającej dany rodzaj odpadów. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ma opracowaną procedurę odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków oraz portowy plan zagospodarowania odpadów ze statków.

Na nabrzeżach rozstawione są pojemniki i kontenery na odpady stałe oraz zbiorniki na wody zaolejone. Ścieki sanitarne i kuchenne odbierane są bezpośrednio ze statku do beczkowozów. Usytuowanie pojemników i kontenerów pokazano w załącznikach graficznych na rysunku nr 5. Usytuowanie zbiornika na wody zaolejone pokazano w załącznikach graficznych na rysunku nr 6.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie miasta Kołobrzegu i portu Kołobrzeg gospodarką odpadami zajmują się następujące firmy:

- W zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

  - Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska z Kołobrzegu,

- W zakresie odpadów medycznych:

  - Szpital Wojewódzki w Koszalinie – spalarnia,

  - HYGEA PPUH w Czarnkowie,

- W zakresie baterii i akumulatorów ołowiowych:

  - AL.-EKO Firma Handlowa Aniela Reiske z Koszalina,

  - Złomostal Sp. w Koszalinie,

  - PHU „JACEX” – Kołobrzeg,

  - „AUTO-CHEMIA” – Kołobrzeg,

  - FHUP „TUX” – Kołobrzeg,

- W zakresie urządzeń elektrycznych, elektronicznych zawierających elementy niebezpieczne, rtęciówki świetlówek:

  - Philips Lighting Poland S.A. – Piła,

  - AL-EKO Firma Handlowa Aniela Reiske – Koszalin,

  - HYDROBUDOWA ŚLĄSKA S.A. MIŁKÓW w Miłkowie,

- W zakresie odpadów nieżelaznych, żelaznych, zużytych samochodów:

  - Gminna Spółdzielnia „Sampopomoc Chłopska” – Kołobrzeg,

  - Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych J. Kędra – Koszalin,

  - Centrala Sprzedaży i Zakupów Magazyn Główny PKP – Stargard Szczeciński,

  - Hurt Detal „MW” Śmiechów – w Śmiechowie,

  - PPUH GOLD-STAP – Kołobrzeg,

- W zakresie zbiórki tworzyw sztucznych, papieru i szkła:

  - „MAR-PLAST” Marcin Cholewka – Kołobrzeg,

  - SHIPCLEAR – Szczecin,

  - SUR-WIL Sp. z o.o. – Starków Wielkopolski,

- W zakresie odpadów kuchennych biodegradowalnych:

  - „PORTKA & PARTNER” – Kołobrzeg,

- W zakresie odpadowej tkanki zwierzęcej:

  - DEKA Polska Sp. z o.o. – Uśmice,

- W zakresie chemikaliów:

  - ARGO-FILM Spółdzielnia Pracy w Warszawie,

- W zakresie opon:

  - Zakłady Cementowo – Wapiennicze Górażdże S.A. – Chorula,

- W zakresie olejów, smarów, czyściwa, wód zaolejonych, wód zenzowych:

  - Przedsiębiorstwo Usług Portowych – Obsługa Kutrów Rybackich Michała Żytki – Kołobrzeg,

  - „EKO-JAWA” – Gdynia,

  - „PORTKA & PARTNER” – Kołobrzeg,

  - Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna „TUX” – Kołobrzeg,

  - „EKOS” Poznań – z Poznania,

  - PROXIMA Sp. z o.o. w Policach,

  - SHIPCLEAR – Szczecin,

  - Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. – Jedlicze,

- W zakresie odpadów z parków, targowisk, cmentarzy, oczyszczania dróg i placów:

  - RETHMAN Szczecin w Szczecinie.

Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

Na gospodarkę odpadami istotny wpływ ma ilość stałych mieszkańców, turystów, wczasowiczów, kuracjuszy oraz rozwój gospodarczy danego terenu. W Kołobrzegu istotny wpływ na rozwój gospodarki ma gospodarka morska.

Prognozy zmian demograficznych

W Kołobrzegu istotny wpływ na ilość odpadów komunalnych mają turyści, wczasowicze
i kuracjusze. Zgodnie z PGOPK prognoza ludności z uwzględnieniem turystów, wczasowiczów
i kuracjuszy przedstawia się następująco:

Tabela nr 14. Prognoza liczby ludności.

|  | ROK |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 |
| Miasto Kołobrzeg | 53 684 | 54 684 | 55 584 |

Źródło opracowanie własne na podstawie GUS.

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje

Tabela nr 15. Ilość powstających odpadów komunalnych z podziałem na frakcje.

| Skład wg % wagowych | Miasto Kołobrzeg |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 |
| Frakcja 0-10 | 4 769 | 4 626 | 4 232 |
| Frakcja organiczna | 6 131 | 6 477 | 6 583 |
| Papier | 2 157 | 2 313 | 2 821 |
| Szkło | 2 952 | 3 238 | 3 292 |
| Tworzywa sztuczne | 2 839 | 2 544 | 2 586 |
| Metale | 1 249 | 1 272 | 1 411 |
| Tekstylia | 454 | 463 | 470 |
| Pozostałe | 2 157 | 2 197 | 2 116 |
| RAZEM | 22 708 | 23 131 | 23 512 |

Rysunek nr 2.  Ilość powstających odpadów komunalnych z podziałem na frakcje.

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów

Tabela nr 16.  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów.

| Rodzaj odpadów | 2005 r. | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Mg | Mg |
| Odpady komunalne | 22 708,0 | 23 131,0 | 23 512,0 |
| Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | 156,0 | 158,0 | 160,0 |
| Odpady z sektora budowlanego | 2 250,0 | 2 500,0 | 2 800,0 |
| Odpady medyczne | 2,7 | 3,2 | 3,5 |
| Odpady z oczyszczalni ścieków | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 |
| Odpady wielkogabarytowe | 1 200,0 | 1 500,0 | 1 800,0 |
| Odpady niebezpieczne: wody zaolejone, zenzowe, oleje, paliwo, czyściwo zaolejone, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające elementy niebezpieczne | 10 000,0 0,50 | 11 000,0 0,60 | 12 000,0 0,70 |

Rysunek nr 3.  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów.

Prognoza uzyskanych efektów

Zakłada się uzyskanie następujących efektów w gospodarce odpadami:

- objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych 100% mieszkańców w 2007 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów, zwłaszcza komunalnych, na jedno mieszkańca o 10% do 2007 r.,

- zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i wczasowiczów,

- osiągnięcie w 2007 r. 90% zbiórki odpadów biodegradowalnych i przekazanie ich do kompostowni,

- modernizacja kompostowni w Grzybowie w latach 2004 – 2007,

- objęcie zbiórką odpadów wielkogabarytowych metodą zbiórki w wyznaczonych dniach,

- odzysk i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych,

- demontaż i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- osiągnięcie większego efektu w selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych, tj. 60%
w 2007 r.,

- zamknięcie i rekultywacja składowiska w Janiskach w latach 2004 – 2012.

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami

Dla poprawy sytuacji w gospodarce odpadami na terenie miasta Kołobrzegu wyznaczono następujące cele:

- edukacja społeczeństwa,

- zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości,

- kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi,

- recykling i odzysk odpadów opakowaniowych,

- pełne zagospodarowanie osadów ściekowych,

- odzysk i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych,

- demontaż i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z dyrektywą UE.

Edukacja społeczeństwa

### Edukacja społeczności lokalnej jako pomoc w realizacji zbiórki selektywnej

Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa upowszechniających zasadę zrównoważonego rozwoju, przy czym w zakresie gospodarki odpadami zachowania te powinny dotyczyć sposobów postępowania z odpadami zgodnie z zasadami:

- unikania powstawania odpadów;

- używania powtórnego, wykorzystywania gospodarczego odpadów;

- segregacji odpadów w gospodarstwach domowych wg podziału na co najmniej trzy grupy: suche, mokre, niebezpieczne.

Władze miasta wdrażając system gospodarki odpadami powinny zdawać sobie sprawę
z konieczności edukacji społeczności lokalnej w tym zakresie. Trudno jest wdrożyć selektywną zbiórkę odpadów, jeśli okaże się, że tylko niewielki ich procent został wysegregowany celem gospodarczego wykorzystania. Przykłady krajowe i zagraniczne mogą świadczyć o opłacalności przeprowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej.

Mimo powszechnie deklarowanej chęci Polaków do segregowania odpadów edukacja jest potrzebna. Jej konieczność wynika z ogólnie niskiej wiedzy Polaków o odpadach - o ich powstawaniu, charakterze, o ich przydatności. Sztuką jest przekonać społeczność lokalną
o korzyściach płynących z efektywnego systemu gospodarki odpadami. Działania jednostek administracji samorządowej mogą się bowiem nieprzyjemnie kojarzyć, jako nakładające dodatkowy obowiązek na mieszkańców.

Odpowiednio prowadzona edukacja ekologiczna jest obok:

- sprawnie funkcjonującej obsługi technicznej systemu selektywnej zbiórki;

- zapewnienia zbytu lub gospodarczego wykorzystania wysegregowanych surowców wtórnych jednym z podstawowych elementów skutecznego wdrożenia planu segregacji odpadów.

#### Proponowana tematyka działalności edukacyjnej jest następujące:

unikanie powstawania odpadów, użycie ponowne, unieszkodliwienie tzw. 3 x U,

Promowanie technologii mało i bezodpadowych.

### Postępowanie z odpadami w procesie ich powstawania i zagospodarowywania

Proces powstawania i zagospodarowania odpadów jest zależny od:

wyborów mieszkańców przy zakupie towarów, co wpływa na ilość i skład powstających odpadów, powstawania odpadów, Użycie ponowne, Unieszkodliwienie tzw. 3 x U;

sposobu postępowania z odpadami przez mieszkańców na etapie ich gromadzenia 
w gospodarstwach domowych i usuwania z mieszkań;

wprowadzonego przez samorząd systemu gromadzenia odpadów w regionie objętym wywozem odpadów;

sposobu wywozu i transportu odpadów;

sposobu unieszkodliwienia odpadów

Możliwość wpływania na zachowanie mieszkańców, które nie jest w sposób bezpośredni zależne od gminy jest podstawowym celem prowadzonej edukacji ekologicznej mającej przygotować mieszkańców do współpracy w ramach wdrażanego systemu gromadzenia, wywozu 
i zagospodarowania odpadów.

### Działania zmierzające do poprawy „świadomości ekologicznej" wśród mieszkańców

Obowiązkiem gminy jest racjonalne rozwiązanie zbierania, wywozu i zagospodarowania odpadów na swoim terenie. Istotą takiego rozwiązania jest nie tylko techniczno-organizacyjne rozwiązanie procesu gromadzenia, odbioru i utylizacji odpadów przez służby komunalne. Tak samo ważne jest stworzenie wśród mieszkańców klimatu przyjaznego dla nowych rozwiązań. Ma on zapewnić dostosowanie zachowań ludzkich do realiów nowego systemu zagospodarowania odpadów, zwłaszcza ich segregowania u źródła, czyli w miejscu ich powstawania.

Dla efektywnego promowania systemu gospodarki odpadami należy zastosować kompleksowe działania obejmujące:

kampanie edukacyjno-informacyjne,

inicjowanie aktywności mieszkańców, grup zainteresowań, w zakresie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami,

instrumenty prawne,

instrumenty ekonomiczne.

Kampanie edukacyjno-informacyjne – polegają na dostarczeniu wiedzy i odwołaniu się do wartości istotnych dla mieszkańców objętych planem;

Inicjowanie aktywności mieszkańców – współudział lub organizowanie imprez o charakterze ekologicznym z okazji np. Dnia Ziemi, Dnia Ochrony Środowiska, Sprzątania Świata itp.;

Instrumenty prawne – wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach możliwości kontroli sposobu pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych, zakładów

Instrumenty ekonomiczne – niższa cena za odbiór odpadów posegregowanych, obniżenie podatku od nieruchomości w przypadku wdrożenia selektywnej zbiorki na co najmniej trzy worki: suche-mokre-niebezpieczne, zarezerwowanie w budżecie kwoty na nagrody za najlepsze wyniki 
w segregacji odpadami, czy też najlepsze pomysły zgłaszane przez zorganizowane grupy na rzecz ograniczenia ilości odpadów oraz wtórnego wykorzystania surowców wtórnych.

Bardzo istotna dla przygotowywanej edukacji ekologicznej jest współpraca z organizacjami pozarządowymi (zwłaszcza ekologicznymi), działającymi na terenie gminy. Pracujący w nich społecznicy mogą skutecznie wspierać działania medialne, kolportować ulotki, organizować akcje uliczne, happeningi itd. Posiadają odpowiednią wiedzę, ponadto ich atutami jest entuzjazm, radość 
i dobra komunikacja z mieszkańcami oraz mediami. Są głównym elementem, co ważne reprezentującym mieszkańców, lokalnego lobby wspierającego nowowprowadzany system. Często niedoceniani przez przedstawicieli samorządów sami również potrzebują wsparcia w postaci chociażby udostępnienia minimalnej bazy lokalowej, sprzętowej. Dzięki ich zaangażowaniu
w edukację możliwe jest dofinansowanie prowadzonej działalności przez wiele fundacji, co może zmniejszyć wydatki miasta.

Dzięki oddolnym pozaadministracyjnym inicjatywom mieszkańcy nabierają przekonania co do słuszności wprowadzanego systemu i przestają czuć się zagrożeni z powodu wymaganych zmian ich dotychczasowych zachowań związanych z wdrażaniem selektywnej zbiórki. Przecież inicjatywa wychodzi od takich samych jak oni mieszkańców.

Oprócz organizacji pozarządowych dobrze jest utworzyć inne grupy wsparcia np. wśród uczniów, nauczycieli.

### Kampania ekologiczna - planowanie strategii

Planowanie strategii kampanii ekologicznej obejmuje:

- uwzględnienie specyfiki informowania społeczności lokalnych przy wdrażaniu systemu gospodarki odpadami,

- cele informowania społecznego,

- określenie grup odbiorców

- analiza grup odbiorców

- opracowanie głównej myśli przekazu

- wybór formy przekazu

- współpracę z mass mediami

- kształtowanie wizerunku gminy

- współpracę ze szkołami i organizacjami pozarządowymi

- analizę odzewu społecznego

- ocenę kampanii.

### Cele informowania społecznego

W informowaniu społeczności można wyróżnić cele krótko – i długoterminowe. 
W wymiarze krótkoterminowym informowanie społeczności pozwala na:

- Upowszechnienie świadomości na temat problemów gospodarki odpadami i związanych 
z nimi przedsięwzięć.

- Zbudowanie społecznego zrozumienia dla decyzji o podjęciu selektywnej zbiórki odpadów i realizacji inwestycji związanej z ich zagospodarowaniem.

- Zachęcanie do pożądanych, np. z punktu widzenia ekologii zachowań np. kupowanie towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku, segregowanie odpadów, kompostowanie przydomowe itp.

- Odpowiedź na zaobserwowane niepokoje lub zainteresowanie mieszkańców jakimiś zagadnieniami. (Taka konieczność występuje na przykład po ukazaniu się w środkach masowego przekazu informacji fałszywych lub budzących niepokój społeczności np. składowisko jest często przedstawiane przez dziennikarzy jako siedlisko szczurów, ptactwa 
i skażeń przedostających się do wód gruntowych.)

Wymiar długoterminowy procesu informowania społeczności to utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną na zasadach wzajemnego zaufania i otwartości. Inaczej mówiąc, jest to budowanie pozytywnego obrazu urzędu gminy w oczach miejscowej społeczności.

W przypadku programów informacyjnych towarzyszących inwestycjom musimy dokładnie rozważyć i zsynchronizować działania. W przypadku segregacji odpadów informacja 
o potrzebie i zasadach segregacji musi pojawić się wcześniej niż kontenery do selektywnej zbiórki na ulicach. Przygotowując programy informacyjne, towarzyszące planom inwestycyjnym, powinniśmy zdać sobie sprawę z powszechnego zazwyczaj braku akceptacji dla wydatków na cele informacyjne. Nie należy, zatem z góry zakładać, że cel, który w takim wypadku wyznaczymy, będzie akceptowany przez wszystkich. Jest to ważne, ponieważ realność celu zależy między innymi od możliwości jego sfinansowania. Formułowanie celu należy, zatem poprzedzić nie tylko 

analizą potrzeb, ale także programem uświadamiającym konieczność tworzenia programu informacyjnego i konsekwencjami wynikającymi z jego braku.

Zapobieganie powstawania odpadów i ograniczenie ich ilości

Dla osiągnięcia tego celu prowadzone będą następujące działania:

- Prowadzenie szeroko rozwiniętej edukacji wśród mieszkańców i producentów,

- Prowadzenie systematycznej działalności w celu eliminowania źródeł wycieków i rozlewów,

- Automatyzowanie procesów technologicznych tam gdzie jest to możliwe,

- Wdrażanie w zakładach tzw. „czystej produkcji” gdzie podstawą procesów technologicznych jest organizacja zanieczyszczeń „u źródła”, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym,

- Przekonywanie producentów do unowocześniania procesów produkcyjnych,

- Wdrażanie technologii pozwalającej na zwiększenie recyklingu lub ponownego użycia odpadów,

- Zachęcanie do organizowania ilości odpadów lub ich eliminowanie stosując instrumenty ekonomiczne.

Efekty:

- Uzyskanie stopnia redukcji odpadów, która w latach 2004 – 2007 może wynosić 10-20%,

- Uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych,

- Uzyskanie efektów w postaci korzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi,

- Stosowanie nowoczesnych technologii,

- Zmniejszenie strumienia odpadów,

- Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych,

- Zmiana postaw ludzkich.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi

Realizacja tego zadania wymagać będzie następujących działań:

- Systematyczne prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,

- Prowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki następujących odpadów,

  - Ulegających biodegradacji,

  - Opakowaniowych,

  - Wielkogabarytowych,

  - Budowlanych,

  - Niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

  - Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Janiskach.

Gospodarka odpadami komunalnymi poprzez ich selektywny zbiór

Jak wynika z doświadczeń wielu krajów, najlepsze efekty w gospodarce odpadami uzyskuje się stosując zbiórkę segregacyjną w miejscu ich powstawania. Jest to więc system, który należy systematycznie wdrażać również w Kołobrzegu.

Założenia ogólne systemu

System zbiórki odpadów komunalnych z terenu powiatu, w tym i z gminy miejskiej Kołobrzeg, zakłada:

- Odzysk surowców wtórnych poprzez selektywną zbiórkę frakcji użytecznych odpadów dokonywanych przez mieszkańców.

- Selektywne pozyskiwanie kompostowych frakcji organicznych odpadów i biologiczne przetwarzanie na pełnowartościowy nawóz.

- Selektywne pozyskiwanie innych składników odpadów: odzież, obuwie, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany.

- Eliminowanie z odpadów składników niebezpiecznych i poddawanie ich oddzielnej procedurze unieszkodliwiania.

- Ostateczną selekcję i dystrybucję do odbiorców, selektywnie gromadzonych u źródła, surowców wtórnych.

- Składowanie pozostałości na składowisku odpadów komunalnych.

Centralną funkcję pełnić będzie Gminna Zbiornica Odpadów, gdzie wysegregowane przez mieszkańców poszczególne frakcje surowcowe będą:

Przyjmowane.

Wstępnie sortowane i doczyszczane.

Tymczasowo gromadzone.

Pakowane i wysyłane do odbiorców lub przez nich odbierane.

Odpady organiczne będą przeznaczone do kompostowania

Lokalizacja GZO dla gminy miejskiej w Kołobrzegu przewiduje się na terenie kompostowni w Grzybowie.

Segregacja na grupy i frakcje

Odpady komunalne nadające się do ponownego wykorzystania to przede wszystkim:

- makulatura (papier, kartony itp.),

- odpady organiczne,

- tworzywa sztuczne,

- stłuczka szklana,

- metale,

- sprzęt RTV i AGD,

- odzież i obuwie,

- meble,

- gruz budowlany.

Odpady niebezpieczne to przede wszystkim:

- akumulatory,

- świetlówki,

- baterie,

- farmaceutyki,

- farby i lakiery,

- zużyte oleje,

- pozostałe, w tym:

- środki ochrony roślin i środki owadobójcze,

- odpady zawierające oleje, filtry oleju, szlamy oleiste, smary techniczne, woski, środki konserwujące,

- rozpuszczalniki i odpady zawierające substancje rozpuszczające (np. benzyna, alkohol metylowy, rozpuszczalniki, wywabiacze, środki czyszczące, aceton, itp.),

- domowe środki czyszczące np. do sanitariatów, kąpieli przedmiotów srebrnych, środki piorące,

- środki dezynfekcyjne, środki konserwujące i chroniące drewno,

- inne odpady z zawartością rtęci (np. termometry, przełączniki, lampy rtęciowe),

- kwasy, zasady, sole, chemikalia (np. fotograficzne),

- opakowania po aerozolach,

- kosmetyki,

- kondensatory zawierające PCB.

Odpady nadające się do ponownego wykorzystania

###### Surowce wtórne

- makulatura (papier, kartony itp.),

- tworzywa sztuczne,

- stłuczka szklana,

- metale.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, gdzie wdrożono selektywną zbiórkę odpadów, w zabudowie zwartej należy zbierać odpady do dużych pojemników (np. makulaturę, stłuczkę szklaną), pojemników z siatki drucianej, (tworzywa sztuczne, puszki). Natomiast 
w zabudowie jednorodzinnej - selektywna zbiórka odpadów powinna być oparta na workach foliowych.

Zebrane surowce wtórne powinny być przetransportowane do miejsc, gdzie zostaną doczyszczone i przesortowane.

Odpady pozostałe po przesortowaniu, przewiezione zostaną na składowisko, gdzie zostaną zdeponowane.

Proponuje się dalsze rozmieszczanie w ciągach handlowych i osiedlach mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinnego zestawów kontenerowych na surowce wtórne, takie jak:

- makulatura,

- metale,

- szkło,

- tworzywa sztuczne.

Pojemniki te powinny być odpowiednio oznakowane, przy czym kolorystyka ta powinna korelować z kolorami worków w systemie workowo-wieszakowym. Szacuje się, że jeden zestaw pojemników przypadał będzie na 500 mieszkańców.

W domach wczasowych, hotelach, pensjonatach itp. obiektach proponuje się wyposażyć pokoje gościnne w małe pojemniki z tworzyw sztucznych, w których gromadzone byłyby:

- makulatura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale.

Pojemniki opróżniane powinny być przez obsługę obiektu, a surowce wtórne należy gromadzić w workach (system workowo - wieszakowy).

Na plażach, na polach namiotowych i campingach zbierane będą surowce wtórne w systemie workowo-wieszakowym. Na każdy tego typu obiekt przypadał będzie co najmniej jeden zestaw workowo-wieszakowy umieszczony w miejscu ogólnie dostępnym.

Odpady organiczne - biodegradowalne

Odpady organiczne pochodzące z:

- zieleńców,

- parków,

- cmentarzy,

- targowisk,

- hurtowni warzywnych, itp.,

- z gospodarstw domowych.

W wyniku ograniczania ilości odpadów organicznych w odpadach deponowanych na składowisku uzyskuje się:

- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, głównie poprzez wydzielanie się do powietrza atmosferycznego gazów,

- wydłużenie okresu eksploatacji składowiska,

- zmniejszenie kosztów rekultywacji składowiska.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że główna masa tej grupy odpadów powstaje w okresie wegetacyjnym. Proponuje się, aby odpady te zbierane były w sposób następujący:

- Mieszkańcy – pojemniki na odpady organiczne

- Parki, zieleńce - dostarczane będą bezpośrednio samochodami do kompostowni po przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych.

- Cmentarze, targowisko, hurtownie owocowo-warzywne - odpady gromadzone w pojemnikach 
i po ich zapełnieniu transportowane do kompostowni.

Zbiórka odpadów organicznych od mieszkańców prowadzona będzie w następujący sposób:

- na osiedlach bloków wielorodzinnych oraz sporadycznie na osiedlach domków jednorodzinnych poprzez system ustawiania specjalistycznych pojemników np. Schafera 
o pojemności 120, 140 i 240 litrów.

- na osiedlach domków jednorodzinnych, stosowane jest często kompostowanie frakcji organicznej na terenie posesji i wykorzystywanie powstałego 
w ten sposób kompostu we własnym zakresie.

Odzież i obuwie

Zbiórki odzieży i obuwia w istotny sposób zmniejszy negatywny wpływ na środowisko, głównie poprzez:

- zmniejszenie wagowo i objętościowo masy odpadów deponowanych na składowisku, 
(l para obuwia dla dorosłych waży od ok. 0,3 do 1,2 kg);

- zapobiegnięcie ich spalaniu w piecach i w ogniskach;

- zmniejszenie frakcji odpadów, która charakteryzuje się długim okresem biodegradacji.

Odzież i obuwie powinny być zbierane do odpowiednich pojemników ustawionych na terenie zabudowy zwartej – przy obiektach handlowych.

Sprzęt RTV i AGD

W złomie sprzętu RTV i AGD występują, w różnych ilościach, cenne metale, m.in. takie jak: żelazo, miedź, a także kadm i ołów. Dzięki selektywnej zbiórce tego rodzaju urządzeń możliwe staje się odzyskanie tych metali, co z kolei zapobiega nadmiernemu 
i niekontrolowanemu ich rozprzestrzenianiu się w środowisku. Obudowa powyższych urządzeń zrobiona jest z tworzyw sztucznych oraz często z drewna. Aby odzyskać i wykorzystać części lub 
materiały, należy sprzęt RTV i AGD demontować. Operacja rozmontowywania musi zostać przeprowadzona ręcznie i dlatego jest ona bardzo pracochłonna, a więc kosztowna.

W celu zebrania niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD, proponuje się organizować akcje jego wystawiania w określone dni w wyznaczonych punktach. Informacje o terminie i miejscu powinna podawać administracja osiedla i budynków w formie pisemnego ogłoszenia. Do akcji informacyjnej mogą się włączyć publikatory.

Sprzęt RTV i AGD będzie w określone dni wystawiany w wyznaczonych punktach 
i transportowany do miejsc, gdzie zostanie on zakwalifikowany do jednej z dwóch grup:

- nadający się do dalszego użytkowania,

- nie nadający się do żadnego wykorzystania.

Sprzęt z grupy pierwszej przekazany zostanie np. do Czerwonego Krzyża, a sprzęt z grupy drugiej zostanie po unieszkodliwieniu złomowany.

Meble

Wyrzucane przez mieszkańców meble są bardzo bogatym źródłem drewna oraz płyt zawierających różnego typu substancje klejowe, z których przy niekontrolowanym spalaniu wydzielają się toksyczne substancje gazowe. Część mebli może być z powodzeniem powtórnie użytkowana przez mniej zamożnych mieszkańców.

W celu zebrania nie użytkowanych mebli, zakłada się wystawianie ich także w określone dni w wyznaczonych punktach. Punkty te powinny być zlokalizowane na terenie osiedli. Informacja powinna być podawana przez administrację budynków w formie wywieszonego ogłoszenia.

Meble będą w określone dni wystawiane w wyznaczonych punktach i transportowane do ZUO, gdzie zostaną one zakwalifikowane do jednej z dwóch grup:

- nadający się do dalszego użytkowania,

- nie nadający się do żadnego wykorzystania.

Meble z grupy pierwszej przekazane zostaną dla Czerwonego Krzyża, a z grupy 2 zostaną po rozdrobnieniu zdeponowane na składowisku odpadów.

Gruz budowlany

Proponuje się następujące sposoby postępowania z zebranym gruzem z remontów 
i rozbiórek:

- wykorzystanie do prac polegających na kształtowaniu powierzchni terenu,

- transport do zakładów, gdzie zostanie on przekształcony na materiał przydatny 
w budownictwie.

Gruz budowlany gromadzony może być w kontenerach otwartych np. typu KP-7, wypożyczonych zainteresowanym osobom lub firmom prowadzącym prace budowlane, szczególnie prace rozbiórkowe i remontowane.

Odpady niebezpieczne

Dostawcami odpadów niebezpiecznych, trafiających do strumienia odpadów komunalnych są:

- mieszkańcy,

- placówki handlowe,

- obiekty użyteczności publicznej,

- placówki usługowe,

- obiekty małej produkcji.

Odpady te nie wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych typu komunalnego jest jedną z głównych zasad nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi. Oddzielenie tych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych i skierowanie ich do zakładów unieszkodliwiania lub do bezpiecznego składowania na specjalnych składowiskach jest bardzo ważnym elementem ochrony środowiska.

W Planie gospodarki odpadami zakłada się zbiórkę odpadów według następujących systemów:

Do pojemników rozmieszczonych w:

- placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych,

- placówkach sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego,

- aptekach,,

- w szkołach,

- placówkach sprzedaży detalicznej paliw płynnych i gazowych,

- warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju.

Do pojemników ustawionych na samochodzie objeżdżającym poszczególne dzielnice
w ustalone dni,

W przypadku odpadów niebezpiecznych powstających w obiektach użyteczności publicznej, placówkach handlowych, punktach usługowych i obiektach małej produkcji, Powiatowe Centrum Informacji o Odpadach służyć będzie informacją o możliwościach utylizacji, czy unieszkodliwienia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Janiskach

Składowisko w Janiskach jest eksploatowane od 1974 r. Jego planowana pojemność została wykorzystana. W tej sytuacji 9 grudnia 2003 roku MZZDIOŚ skierował do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów Kołobrzeg - „Janiska" na podstawie art.54 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628
z późniejszymi zmianami), przedkładając jednocześnie do Urzędu Wojewódzkiego „Projekt koncepcyjny rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
w Janiskach gmina Kołobrzeg".

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki pismem nr K-SR-Ś-5/6621/8/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku wydał decyzje o zamknięciu składowiska „Janiska" i wykonaniu rekultywacji (w kierunku zadrzewień i zieleni niskiej) terenu na podstawie przedłożonego projektu. Ostateczny termin zamknięcia składowiska określony decyzją został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2005 roku. Decyzja określa kierunek rekultywacji i harmonogram działań. Kierunki te są następujące:

- techniczny sposób zamknięcia wysypiska – wykonanie rekultywacji składowiska zgodnie
z zgodnie z „Projektem koncepcyjnym rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Kołobrzeg – Janiska" opracowanym w grudniu 2003 roku przez mgr inż. Krzysztofa Rajewicza, w którym ustalony został kierunek rekultywacji – zadrzewienia, zieleń niska na powierzchni ca 5,25 ha; powiadomienie mieszkańców miasta
i gminy oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie wywozu odpadów
o zamknięciu wysypiska oraz wskazanie innego miejsca składowania odpadów; oznakowanie zamkniętego składowiska odpadów informujące o zakazie składowania na jego terenie odpadów oraz przeprowadzanie bieżących kontroli w tym zakresie;

- harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska, a wynikający z projektu rekultywacji:

  - do końca  2004 roku – wykonanie rowu opaskowego o długości ok. 500 m do ujmowania i odprowadzania wód opadowych z terenu składowiska oraz odcieków składowiskowych z korpusu odpadów, migrujących w kierunku cieku na poziomie ustalonych hydroizohips I poziomu wód gruntowych powodujących wysięki
w kierunku cieku powierzchniowego; z uwagi na stan zanieczyszczenia tych wód zaprojektować ich retencję -w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności roboczej 1000 m3; retencjonowane wody okresowo wywozić na miejską oczyszczalnię ścieków;

  - do końca 2005 roku – wykonanie plantowania terenu sprzętem mechanicznym, gąsienicowym na całym obszarze rekultywowanego składowiska, tj. na powierzchni 5,25 ha;

  - do końca 2006 roku - wykonanie instalacji unieszkodliwiania biogazu wg projektu odgazowania (spalanie biogazu w pochodniach pojedynczych w ilości 27 sztuk lub na pochodni zbiorczej z połączeniem wszystkich odwiertów); średnica otworu wynosi 600 mm, przewód perforowany średnica 90 mm w obsypce keramzytowej
z uszczelnieniem wyjścia otworu materiałem ilastym na grubości ok. 60 cm;

  - do końca 2007 roku – wykonanie warstwy uszczelniającej na całej powierzchni obszaru rekultywowanego, z gruntu ilastego na grubość 50 cm, z plantowaniem mechanicznym, gąsienicowym; wykonanie warstwy utleniającej  z kompostu
z Kompostowni w Grzybowie  lub mieszaniny kompostu i gleby urodzajnej, grubość 100 cm na powierzchni 5,25 ha z plantowaniem sprzętem mechanicznym, gąsienicowym; wykonanie zabiegów agrotechnicznych na obszarze rekultywowanego składowiska zgodnie z zakresem i harmonogramem prac zawartych w „projekcie rekultywacji";

  - do końca 2012 roku - dokonać nasadzeń zieleni niskiej zgodnie z planem nasadzeń zawartym w „projekcie rekultywacji";

- warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów – kontrola zadrzewienia, tj. kontrola nasadzenia drzewostanu i uzupełnienia miejsc wypadania sadzonek, stosowanie podsiewu traw, systematyczne, okresowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych; monitoring, tj. badanie wielkości przepływu wód powierzchniowych, składu wód powierzchniowych, objętości wód odciekowych, składu wód odciekowych, poziomu wód podziemnych, składu wód podziemnych, emisji oraz składu gazu składowiskowego; częstotliwość tych badań co 6 miesięcy; uzyskane wyniki badań należy przekazywać Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminach określonych w art. 59 ust. l punkt 7 ustawy o odpadach; w przypadku stwierdzenia zmian obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska; o zakończeniu eksploatacji składowiska oraz wykonaniu prac rekultywacyjnych powiadomić Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Janiskach w istotny sposób poprawi warunki środowiska. Szczegóły rozwiązań określi projekt wykonawczy rekultywacji składowiska.

Modernizacja kompostowni

Kompostownia odpadów komunalnych została wybudowana w roku 1993. Rozruch jej nastąpił we wrześniu, zaś oddanie do eksploatacji w grudniu 1993 roku. Od tego czasu kompostownia pracuje w ruchu ciągłym bez poważniejszych awarii. Kompostownia pracuje
w systemie Dano który jest oryginalną metodą kompostowania odpadów miejskich, których rozdrabnianie, mieszanie i biologiczny rozkład odbywają się w obrotowej komorze zamkniętej zwanej biostabilizatorem, mającej kształt długiego, poziomego bębna. System ten oparty jest na patencie z 1923 roku (Dania) i przechodził kolejne ewolucje.

Proces technologiczny w tym systemie składa się z dwóch etapów:

- przyspieszonego, wstępnego przerobu w biostabilizatorze,

- dojrzewania w pryzmach kompostowych z przerzucaniem i napowietrzaniem.

Odpad nie kwalifikujący się jako kompost – w formie balastu kierowany jest na składowisko. Ilość przyjmowanych i przerabianych przez kompostownię odpadów komunalnych corocznie sukcesywnie wzrasta – od około 10 000 ton na początku funkcjonowania do ponad
22 000 ton w roku 2002. Ilość produkowanego kompostu oscyluje pomiędzy 300 a 550 ton miesięcznie, co stanowi 18 – 24 % dostarczanych odpadów komunalnych.

Tutejsza kompostownia została zbudowana na bazie urządzeń wyprodukowanych przez „Makrum" w Bydgoszczy jako obiekt prototypowy, znacznie zubożony w stosunku do kompostowni budowanych w późniejszym okresie (Suwałki, Grodzisk). Oddana do eksploatacji Kompostownia nie posiadała obróbki wstępnej odpadów w postaci segregacji i wydzielania z nich surowców wtórnych ( przed biostabilizatorem ) oraz zastosowania w obróbce końcowej dodatkowej separacji szkła i innych twardych zanieczyszczeń. Aby częściowo przynajmniej poprawić tą sytuację – Spółka we własnym zakresie w 1997 roku dobudowała i zorganizowała linię ręcznej segregacji odpadów. Aktualnie, po 10 latach eksploatacji, należałoby podjąć działania zmierzające do rozbudowy kompostowni i unowocześnienia jej technologii. Program tych działań zakłada następujące przedsięwzięcia:

- poprawa stanu technicznego ciągu technologicznego

- modernizacja linii segregacji odpadów

- stworzenie linii uszlachetniania kompostu.

Poprawa stanu technicznego ciągu technologicznego

W celu zapewnienia dalszego sprawnego funkcjonowania Kompostowni konieczne jest przeprowadzenie oceny stanu technicznego ciągu technologicznego. Po dziesięciu latach funkcjonowania zużycie niektórych podzespołów wymaga gruntownych remontów bądź też całkowitej ich wymiany.

Modernizacja linii segregacji odpadów

Modernizacja linii segregacji odpadów przewiduje:

- celem poprawy warunków pracy pracowników pracujących przy linii, należy ją obudować i zabezpieczyć właściwą wentylację;

- zabudować płynną regulację szybkości posuwu taśmociągu – umożliwiającą dostosowanie jego tempa do rodzaju znajdujących się na nim odpadów i ilości pracowników znajdujących się przy taśmie;

- przebudować bunkier zasypu dowożonych odpadów wraz z systemem podającym odpady na linię segregacji, co umożliwiłoby zrzut odpadów z kilku śmieciarek i płynną pracę pracowników, pracujących przy segregacji (w chwili obecnej przyjeżdżające samochody muszą niejednokrotnie czekać w kolejce aż wysypane odpady z poprzedniego pojazdu przejdą linię segregacji i zasyp będzie pusty, sytuacja ta powoduje również bardzo nierytmiczną pracę pracowników segregacji, którzy w momencie przyjazdu kilku pojazdów muszą pracować bardzo intensywnie, nie zawsze nadążając z wyłapywaniem wybieranych odpadów, nie mając zaś zatrudnienia w przypadku dłuższych przerw między dostawami).

Szczegóły realizacji tych zamierzeń musi określić opracowana wyprzedzająco dokumentacja, która określi również związane z tym koszty. Jako uzupełnienie modernizacji linii segregacji odpadów należy rozważyć również wybudowanie linii sortowniczej do tworzyw sztucznych - w którą wyposażonych jest wiele podobnych do naszego obiektów.

Stworzenie linii uszlachetniania kompostu

Aktualnie produkcja kompostu przekracza 4500 Mg rocznie. Przeprowadzone badania wykazały bardzo dobrą jego jakość pod względem chemicznym i biologicznym. Niestety, dyskwalifikuje go do szerokiego stosowania bardzo duża zawartość stłuczki szklanej. W tej sytuacji kompost ten mimo dużych walorów biologicznych może być wykorzystywany jedynie do celów rekultywacyjnych (likwidowane składowiska odpadów, skarpy traktów komunikacyjnych itp. ).

Celem uzyskania kompostu o bardzo dobrych parametrach fizyko – chemicznych konieczne jest zbudowanie węzła uszlachetniania kompostu, wyposażonego w system sit i separatorów balistycznych w których wydzielone zostałyby drobne kawałki szkła, ceramiki i innych zanieczyszczeń.

Rozdrobniony i oczyszczony z twardych zanieczyszczeń materiał, układany jest w pryzmy kompostowe na betonowym podłożu. Pryzmy te powinny być przerzucane za pomocą specjalnej przerzucarki wirnikowej o ruchu ciągłym, co zapewnia bardzo dobre napowietrzenie oraz wymieszanie masy kompostowej w pryzmach. Przy zachowaniu właściwego procesu technologicznego (wilgotność 45 – 50%, dobre natlenienie przez przerzucanie oraz duża powierzchnia czynna rozdrobnionych odpadów), następuje bardzo intensywny przebieg procesu biochemicznego przejawiający się wysoką temperaturą. Po 6 tygodniach prawidłowego prowadzenia procesu w pryzmach, znajdująca się w niej masa kompostowa jest całkowicie unieszkodliwiona sanitarnie i nadaje się do sprzedaży jako kompost pod uprawy. Dla otrzymania zupełnie dojrzałego kompostu powinien on leżeć w pryzmie jeszcze około 4 – 6 tygodni (bez dodatkowych zabiegów). Dla wczesnych upraw, inspektowych i w tunelach foliowych masa
z pryzm może być użyta jako tzw. kompost grzejny już po 3 tygodniach procesu. Taki kompost spełnia dwie role: nawozową i grzejną, pozwalając dużo wcześniej sadzić np. warzywa na wiosnę w w/w nie ogrzewanych obiektach, otrzymując ciepło z procesu biochemicznego dojrzewania świeżej masy kompostowej. Jest to bardzo istotne przy wysokich aktualnie kosztach ogrzewania sztucznego.

Uwzględniając różnorodność zastosowań – przy założeniu właściwego marketingu — nie powinno być problemów ze zbyciem kompostu o bardzo dobrych parametrach, zarówno w formie konfekcjonowanej jak i luzem.

Jak wyżej wspomniano — do prowadzenia właściwego procesu technologicznego nieodzowna jest przerzucarka kompostu. Aktualnie jedynym producentem krajowym takich przerzucarek jest OBREM – Łódź, który w ofercie ma przerzucarkę samojezdną (przerzucarka taka pracuje w siostrzanej kompostowni w Grodzisku Wielkopolskim), oraz przerzucarkę współdziałającą z ciągnikiem rolniczym.

Ponieważ Spółka nie dysponuje poważniejszymi środkami na inwestycje uzyskanie dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej powinno przyspieszyć realizację zadania „węzeł uszlachetniania kompostu”.

Recykling i odzysk odpadów opakowaniowych

W zakresie recyklingu i odzysku odpadów przewiduje się następujące działania:

- zwiększenie ilości pojemników i objęcie selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych większą liczbę mieszkańców Kołobrzegu,

- wprowadzenie pojemników na różne kolory szkła np. bezbarwne i kolorowe,

- doprowadzenie do uruchomienia linii segregacji m.in. taki odpadów jak:

  - tworzywa sztuczne,

  - stłuczka,

  - odpady metalowe;

- inicjowanie działań informacyjnych propagujących celowość segregacji odpadów opakowaniowych,

- opracowanie programu w zakresie monitoringu i utworzenie bazy danych odnośnie odpadów opakowaniowych.

Efekty:

Uzyskanie efektów ekologicznych,

Uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych,

Zwiększenie zatrudnienia,

Uzyskanie korzyści społecznych m.in. poprzez wzrost świadomości ekologicznej
i zwiększenie zatrudnienia,

Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych,

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej

Pozyskanie cennych surowców,

Wdrożenie najlepszych dostępnych technik np. do segregacji i przerobu odpadów opakowaniowych,

Zmniejszenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach,

Przedłożenie okresu użytkowania składowisk.

Realizacja systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi powinna zapewnić osiągnięcie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

odzysk - 50% do 60%,

recykling - 25% do 45%, z minimum 15% wagowych, dla każdego materiału opakowaniowego.

Pełne zagospodarowanie osadów ściekowych

Osady ściekowe z terenu miejskiej gminy Kołobrzeg oraz z portu Kołobrzeg transportowane będą do oczyszczalni ścieków w Grzybowie. W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się następujące działania:

Wprowadzanie tzw. „Czystej Produkcji” w przemyśle i ograniczenie powstawania osadów,

Wprowadzanie efektywnych procesów stabilizacji osadów w oczyszczalniach ścieków komunalnych,

Przetwarzanie osadów nadających się do ponownego wykorzystania m.in. poprzez:

  - kompostowanie i wykorzystanie w rolnictwie (recykling substancji biogennych),

  - produkcję nawozów organicznych np. poprzez dodanie pyłów z węgla brunatnego,

  - energetyczne wykorzystanie (produkcji biogazu lub spalanie),

Unieszkodliwianie osadów nie nadających się do rolniczego wykorzystania np. przez ich deponowanie na składowisku lub termiczne przekształcanie,

Prowadzenie kampanii informacyjnych o korzyściach dla środowiska w wyniku ponownego wykorzystania osadów, zwłaszcza w rolnictwie i do rekultywacji,

Inicjowanie zakładania plantacji roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne, a które mogą być nawożone ustabilizowanym osadami ściekowymi lub nawozem produkowanych z ich udziałem.

Efekty:

Zmniejszenie objętości wytwarzanych osadów,

Wykorzystanie gospodarcze osadów, zwłaszcza do celów rolniczych,

Uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych,

Uzyskanie wymiernych efektów ekologicznych m.in. takich jak:

  - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego substancji gazowych, głównie metanu, dwutlenku węgla i dwutlenku siarki,

  - zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.

Zmniejszenie ilości deponowanych osadów na składowiskach,

Wdrożenie najlepszych dostępnych technik (BAT) z zakresu przerobu 
i unieszkodliwienia osadów.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

W tym celu prowadzone będą następujące zadania:

Inicjowanie działań mających na celu powstawanie instalacji odzysku lub unieszkodliwianie dla niektórych grup odpadów niebezpiecznych,

Organizowanie kampanii reklamowo-propagandowej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi PCB,

Prowadzenie działań mających na celu uzyskanie założonych poziomów odzysku 
i recyklingu olejów smarowych wytwarzanych na terenie gminy miejskiej w Kołobrzegu,

Prowadzenie działań mających na celu odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów,

Prowadzenie działań mających na celu odzysk i recykling zużytych urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamrażających,

Realizacja działań minimalizujących powstawanie niebezpiecznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod na drodze termicznego przekształcania, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania,

Przeprowadzenie inwentaryzacji w celu określenia ilości azbestu znajdującego się na terenie gminy miejskiej Kołobrzeg,

Organizowanie kampanii reklamowo-propagandowej w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zgodnie 
z PGOPK.

Efekty:

Eliminowanie ze środowiska niebezpiecznych substancji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi,

Zmniejszenie oddziaływania odpadów niebezpiecznych na zdrowie i życie ludzi,

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów niebezpiecznych na środowisko przyrodnicze,

Uzyskanie korzyści ekonomicznych w wyniku odzysku odpadów,

Zmniejszeni zużycia surowców pierwotnych,

Wzrost ekologicznej świadomości społeczeństwa,

Wycofanie i unieszkodliwienie takich substancji dla środowiska jak PCB i azbest.

Demontaż z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z Dyrektywą UE

W celu prawidłowego gospodarowania wycofanymi z eksploatacji pojazdami i zawartymi w nich surowcami przewiduje się następujące działania:

- Opracowanie wytycznych w postępowaniu z wycofanymi pojazdami,

- Wyznaczenie miejsca na gromadzenie wycofanych pojazdów (parking wraków),

- Odnajdywanie i karanie właścicieli porzuconych pojazdów,

- Inicjowanie działań mających na celu powstanie zakładów zajmujących się demontowaniem wycofanych pojazdów i recyklingiem surowców nadających się do produkcji,

- Opracowanie prognozy ilości wycofywanych z eksploatacji pojazdów przy współpracy
z firmami ubezpieczeniowymi,

- Prowadzenie akcji informacyjno – propagandowej.

Efekty:

- Osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, ekologicznych i społecznych,

- Aktywizacja gospodarcza regionu,

- Wyeliminowanie porzucenia wyeksploatowanych pojazdów,

- Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych.

Zadania Strategiczne na lata 2004 – 2012

Tabela nr 17.  Zadania strategiczne na lata 2004 – 2012.

| Zadania | Lata | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym zwróceniem uwagi na selektywną zbiórkę w miejscu powstawania i redukcji odpadów | 2004 - 2012 | Gmina, szkoły, organizacje pozarządowe |
| Uruchomienie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych, AGD i RTV w określone dni w wyznaczonych miejscach | 2006 - 2012 | Gmina, MZZDiOŚ, firmy zbierające odpady |
| Uruchomienie gminnej zbiornicy odpadów podlegających selektywnej zbiórce | 2006 – 2007 | Gmina, wyspecjalizowane firmy, operator zbiornicy |
| Rekultywacja składowiska w Janiskach – opracowanie projektu wykonawczego, rekultywacja techniczna biologiczna i monitoring | 2004 - 2012 | Gmina |
| Modernizacja kompostowni w Grzybowie – projekt wykonawczy, roboty modernizacyjne, monitoring | 2004 - 2012 | Gmina, MZZDiOŚ |
| Objęcie selektywną zbiórką odpadów 100% mieszkańców i producentów przez rozbudowę systemu | 2008 – 2009 | Gmina, MZZDiOŚ |
| Uruchomienie selektywnej zbiórki odpadów metodą workową i pojemnikową w obiektach turystycznych | 2008 - 2012 | Gmina, wyspecjalizowane firmy |
| Objęcie selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych i wielkogabarytowych | 2008 - 2012 | Gmina, wyspecjalizowane firmy |
| Prowadzenie działań w celu zorganizowania demontażu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z Dyrektywą UE | 2008 - 2012 | Gmina, firmy i warsztaty wyspecjalizowane |
| Uruchomienie gminnej zbiornicy odpadów niebezpiecznych (GZON) | 2008 - 2009 | Gmina wyspecjalizowane firmy, operator zbiornicy |

Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004 - 2007

Tabela nr 18.  Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004 – 2007.

| Zadania | Lata | Jednostka odpowiedzialna | Sposób finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na selektywną zbiórkę | 2004 - 2007 | Gmina, szkoły, organizacje pozarządowe, środki masowego przekazu | Środki własne, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów i objęcie nią 100% mieszkańców | 2004 – 2007 | Gmina, MZZDiOŚ | Środki własne gminy, GFOŚiGW, PFOŚiGW Środki pomocowe |
| Opracowanie projektu wykonawczego na rekultywację składowiska w Janiskach | 2004 - 2005 | Gmina | Środki własne gminy |
| Rekultywacja skladowiska w Janiskach – rekultywacja techniczna i rozpoczęcie rekultywacji biologicznej | 2004 – 2007 | Gmina, MZZDiOŚ | Środki własne, Środki pomocowe, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW |
| Monitoring składowiska w Janiskach zgodnie z warunkami decyzji z 16.12.2003 r. | 2004 – 2007 | Gmina, MZZDiOŚ | Środki własne, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji kompostowni w Grzybowie | 2004 | Gmina | Środki własne gminy |
| Modernizacja kompostowni w Grzybowie – rozpoczęcie zgodnie z projektem | 2006 – 2007 | Gmina, MZZDiOŚ | Środki własne gminy, środki pomocowe, GFOŚiGW, PFOŚiGW, NFOŚiGW, |
| Monitoring kompostowni w Grzybowie (rozbudowa elementów systemu monitoringu) | 2005 – 2007 | Gmina, MZZDiOŚ | Środki własne gminy, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Uruchomienie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych, AGD i RTV metodą zbierania w określone dni w określonych dzielnicach | 2006 – 2007 | Gmina, MZZDiOŚ, firmy odbierające odpady | Środki własne gminy, GFOŚiGW |
| Uruchomienie Gminnej Zbiornicy Odpadów i Odpadów Niebezpiecznych (G.Z.O.i.G.Z.O.N) | 2006 – 2007 | Gmina | Środki własne gminy, środki pomocowe, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, |

Koszty planowanych zadań i ich finansowanie

Koszty planowanych zadań określono szacunkowo w oparciu o informacje zawarte
w PGOPK i na podstawie kosztów budowy i eksploatacji podobnych obiektów. Koszty planowanych zadań to koszty eksploatacyjne i inwestycyjne.

Koszty eksploatacyjne

Na koszty eksploatacyjne składają się:

- Koszty zbiórki i transportu odpadów,

- Koszty składowania i segregacji odpadów,

- Koszty unieszkodliwiania odpadów,

- Koszty monitoringu.

Tabela nr 19.  Roczne koszty eksploatacyjne

| Rodzaj kosztów | Szacunkowy koszt (tys. zł) |
| --- | --- |
| Zbiórka, transport i składowanie odpadów komunalnych | 3 179,12 |
| Unieszkodliwianie odpadów biodegradalnych | 209,37 |
| Unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 69,25 |
| Monitoring: Składowiska w Janiskach, Kompostowni w Grzybowie | 30,00 |
| Razem | 3 487,74 |

Źródło: szacunek własny w oparciu o PGOPK.

Koszty inwestycyjne

Na koszty inwestycyjne składają się:

- Przygotowanie dokumentów formalno – prawnych do rozpoczęcia inwestycji,

- Dokumentacja projektowa,

- Wykonawstwo i nadzór,

- Dodatkowo do kosztów inwestycyjnych zaliczono również edukację społeczeństwa ponieważ trwać będzie parę lat i da wymierne efekty.

Tabela nr 20.  Koszty inwestycyjne na lata 2004 - 2012

| Zadania inwestycyjne | Szacunkowy koszt (mln zł) |
| --- | --- |
| Edukacja społeczeństwa | 0,24 |
| Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów | 0,40 |
| Modernizacja kompostowni w Grzybowie | 3,60 |
| Rekultywacja składowiska w Janiskach | 1,40 |
| Gminna zbiornica odpadów (G.Z.O.) | 0,20 |
| Gmina zbiornica odpadów niebezpiecznych (G.Z.O.N.) | 0,40 |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej i formalno – prawnej potrzebnej do prowadzenia inwestycji dotyczącej kompostowni, składowiska, G.Z.O. oraz G.Z.O.N. | 0,40 |
| Razem | 6,64 |

Finansowanie zadań eksploatacyjnych

Podstawowe źródło finansowania działalności eksploatacyjnej stanowią opłaty pobierane za:

- Odbiór odpadów,

- Transport,

- Składowanie,

- Unieszkodliwianie,

- Segregacja,

Dodatkowym źródłem może być sprzedaż surowców wtórnych i kompostu a także kary za zanieczyszczanie środowiska.

Finansowanie zadań inwestycyjnych

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych mogą być różne. Do zasadniczych zaliczyć należy:

- Środki własne gminy ujęte w budżecie,

- Dotacje głównie z funduszy ochrony środowiska, np. dotacje na edukację,

- Preferencyjne kredyty, np. Banku Ochrony Środowiska,

- Dotacje z funduszy strukturalnych,

- Pożyczki z funduszy ochrony środowiska,

- Środki własne firm eksploatujących obiekty gospodarki odpadami.

Aby otrzymać dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne trzeba spełnić pewne warunki
i poddać się procedurom. W przypadku gdy warunki zostaną spełnione istnieje możliwość umorzenia do 31% pożyczki.

Do niniejszego opracowania dołączono jako materiał informacyjny:

- Wniosek o dotację/pożyczkę do WFOŚiGW (Załącznik Nr ),

- Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji – wzór z WFOŚiGW (Załącznik Nr ),

- Zasady przyznawania dotacji z WFOŚiGW na edukację ekologiczną (Załącznik Nr ).

Zasady przyznawania środków finansowych z funduszy strukturalnych zawarte są
w materiale pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR)” Uzupełnienie Programu – Warszawa kwiecień 2004. Materiał ten jest dostępny na stronie internetowej: www.zporr.gov.pl.

We wszystkich tych przypadkach określone są także terminy składania wniosków.

Wnioski oddziaływania projektu planu na środowisko

Analizując działania ujęte w planie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, że po zrealizowaniu planu  nastąpi poprawa środowiska. Poszczególne działania dadzą następujące efekty:

- Edukacja społeczeństwa:

  - Ograniczy ilość powstających odpadów,

  - Zwiększy ilość selektywnie zbieranych odpadów,

  - Zmniejszy ilość odpadów ulegających biodegradacji w zmieszanych odpadach komunalnych.

- Selektywna zbiórka:

  - Ograniczy ilość odpadów kierowanych na składowiska,

  - Zwiększy ilość odzyskiwanych surowców wtórnych,

  - Zmniejszy się  ilość surowca pierwotnego potrzebnego do produkcji,

  - Wyeliminuje w znaczący sposób ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, co wyeliminuje ich negatywny wpływ na glebę, powietrze
i wody gruntowe oraz powierzchniowe,

- Zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych RTV i AGD:

  - Umożliwi częściowo ich ponowną eksploatację,

  - Zmniejszy ilość odpadów niebezpiecznych w nich zawarty,

  - Zmniejszy ogólną ilość odpadów,

  - Umożliwi unieszkodliwienie elementów niebezpiecznych w sposób właściwy,

- Zorganizowanie Gminnej Zbiornicy Odpadów G.Z.O.):

  - Zlikwiduje powstawanie dzikich składowisk,

  - Umożliwi dalszą segregację odpadów,

  - Da możliwość właściwego gromadzenia odpadów,

- Rekultywacja składowiska w Janiskach:

  - Zmniejszy emisję pyłów i gazów do atmosfery,

  - W istotny sposób ograniczy wpływ na wody powierzchniowe i gruntowe przez budowę zbiornika retencyjnego i kierowanie odcieku do oczyszczalni ścieków,

  - Rekultywacja biologiczna powiększy o 5,0 ha powierzchnię terenów zielonych,

- Modernizacja kompostowni w Grzybowie:

  - Zmniejszy ilość emitowanych pyłów i gazów do środowiska,

  - Poprawi jakość produkowanego kompostu eliminując takie zanieczyszczenia jak szkło, metale itp.,

  - Uszlachetniony kompost będzie się nadawał do produkcji rolniczej co ograniczy stosowanie nawozów mineralnych,

  - Wzrośnie ilość odzyskiwanych surowców wtórnych.

Nie są to wszystkie pozytywne oddziaływania na środowisko. Reasumując można stwierdzić, że te działania poprawią stan środowiska i będą miały pozytywny wpływ na warunki zdrowotne ludności. Jest to czynnik istotny z uwagi na sanatoryjny status miasta.

System monitoringu i ocena realizowanych zadań planu oraz celów

Szczególny raport z wykonania „Planu gospodarki odpadami dla miasta Kołobrzeg” powinien być przygotowywany przez zarząd miasta co dwa lata. Wynika to z przepisów ustawy „Prawo ochrony środowiska”.

Monitoring powinien obejmować ocenę i kontrolę:

- Firm prowadzących działalność związaną z gospodarką odpadami czy posiadają odpowiednie zezwolenia i czy spełniają wszystkie warunki określone w tych decyzjach administracyjnych,

- Firm wywozowych w zakresie:

  - Sporządzania zestawienia podpisanych umów,

  - Ilości i rodzaju odbieranych odpadów oraz miejsca ich wywozu,

  - Ustalenia ewentualnych nieprawidłowości w stosunku do obowiązujących standardów w gospodarce odpadami,

- Firm zbierających surowce wtórne w zakresie:

  - Ilości odbieranych poszczególnych grup odpadów z wyszczególnieniem dostawcy
i miejsca dostawy,

  - Zgodności danych z danymi wykazanymi przez dostawców odpadów,

- Instalacji składowisk do unieszkodliwiania odpadów:

  - Ocenę (monitoring) stanu środowiska w ich otoczeniu,

  - Ilości i rodzaju sortowanych tam odpadów,

  - Odbioru surowców wtórnych przez przemysł,

- Wytwórców odpadów w zakresie:

  - Ograniczenia ilości powstających odpadów,

  - Selektywnej zbiórki,

  - Zgodności co do ilości i rodzajów z danymi dla firm wywozowych,

  - Realizacji własnych planów i procedur w zakresie gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Kołobrzeg” powinno obejmować:

- Sprawozdanie z wykonania zadań organizacyjnych i techniczno – technologicznych,

- Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych,

- Sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowego,

- Informację dotyczącą efektów działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

„Plan gospodarki odpadami dla Miasta Kołobrzeg” ma na celu wskazanie kierunków
i hierarchii działań zmierzających do wprowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy.

Zadania strategiczne określono do 2012 r.

Zadania krótkoterminowe obejmują lata 2004 – 2007. Cel i zadania ujęte w „Planie gospodarki odpadami dla miasta Kołobrzeg” są zgodne z kierunkami określonymi w planach wyższego stopnia., tj. „Krajowym planem gospodarki odpadami„, „Planem gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego” i „Planem gospodarki odpadami dla powiatu kołobrzeskiego.

Poszczególne rozdziały mają na celu szczegółowe rozpracowanie danego zagadnienia:

- We wstępie wymieniono przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz cel
i zadania jakie ma spełnić „Plan gospodarki odpadami dla miasta Kołobrzegu”;

- W szerokim zakresie dokonanie analizy istniejącego stanu gospodarki odpadami – analiza ta ma za zadanie zwrócenie uwagi na sprawy najważniejsze, które wymagają najszybszego rozwiązania, jak też działań strategicznych do 2012 r.:

  - specyfika miasta Kołobrzegu polega na tym, że jest to miejscowość sanatoryjna, turystyczna i posiada port; ta sytuacja spowoduje, że ilość odpadów w ciągu roku jest zmienna; w okresie sezonu turystycznego są kłopoty z selektywną zbiórką odpadów;

  - po przeanalizowaniu stanu technicznego i zdolności przepustowej kompostowni
w Grzybowie stwierdzono, że kompostownia wymaga modernizacji i rozbudowy;

  - ustalony decyzją z dnia 16.12.2003 r. termin zamknięcia składowiska w Janiskach na 31.12.2005 r. i rozpoczęcie rekultywacji w 2004 r. skłania do objęcia selektywną zbiórką odpadów 100% mieszkańców, co daje szansę większego odzysku surowców wtórnych,

- w oparciu o dane statystyczne określono prognozę zmian demograficznych
i - gospodarczych – dane te posłużyły do prognozy ilości odpadów, które zostaną wytworzone,

- w działaniach zmierzających do poprawy istniejącego stanu gospodarki odpadami – za bardzo ważny element uznano edukację społeczeństwa; działania edukacyjne we wszystkich krajach dały pozytywne skutki, do których zalicza się:

  - ograniczenie ilości powstających odpadów;

  - selektywną zbiórkę w miejscu powstawania;

  - odzysk surowców wtórnych,;

  - zorganizowany, okresowy odbiór odpadów wielkogabarytowych z częściowym ponownym zagospodarowaniem;

  - wyraźne zmniejszenie odpadów wywożonych na składowiska;

następne działania to:

  - zorganizowanie Gminnej Zbiornicy Odpadów, co da możliwość selekcji odpadów
i kierowanie ich do utylizacji oraz recyklingu czyli wykorzystanie surowca;

  - modernizacja kompostowni w Grzybowie, dzięki której poprawi się jakość kompostu; pozwoli to na jego sprzedaż w większej ilości niż obecnie; dzięki modernizacji sortowni uzyska się większą ilość surowców wtórnych, a dzięki ich sprzedaży uzyska się pewne środki finansowe;

- zaplanowano też potrzeby finansowe dla zrealizowania planowych działań inwestycyjnych; określono też źródła, z których można uzyskać wsparcie finansowe
w postaci dotacji, pożyczki lub kredytów preferencyjnych;

- system monitoringu to:

  - monitoring środowiska;

  - monitoring realizacji planowanych zadań czyli kontrola realizacji zadań rzeczowych i finansowych;

  - monitoring działań edukacyjnych, czyli analiza i ocena świadomości społeczeństwa.

Bibliografia:

Akty prawne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

- Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne (Dz. U. Nr 233, poz. 1957);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, 
poz. 638);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowych i opłatach depozytowych (Dz. U. Nr 63, 
poz. 639);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).

- Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów ze zmianami
(tzw. dyrektywa ramowa).

- Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (ze zmianami).

- Decyzja Komisji 94/3/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiająca listę odpadów.

- Decyzja Rady 94/904/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994, Prawo geologiczne i górnicze wg stanu prawnego na l stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1190).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Dz. U. Nr 230, poz. 1934);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

Dokumenty i opracowania

- II Polityka ekologiczna państwa przyjęta przez Radę Ministrów RP 01.08.2002 r. Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010;

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przyjęty przez Radę Ministrów RP uchwałą nr
219 z dnia 29.10.2002 r. (Monitor Polski nr 11, poz. 159);

- Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999 r.;

- Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce dostosowane do wymagań Unii Europejskiej. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001 r.

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrów RP, Warszawa, maj 2002 r.;

- Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.;

- Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2001 r., WIOŚ, Szczecin 2002 r.;

- Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2000 r., WIOŚ, Szczecin 2001 r.;

- Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin, czerwiec 2003 r.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, październik 2002 r.;

- Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Szczecin 2000 r.;

- Gospodarka osadami ściekowymi w województwie zachodniopomorskim. Informator dla powiatów i gmin, DANCEE, 2003 r.;

- Strategia Sektorowa w zakresie Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2001 r.;

Indeks skrótów

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GUS – Główny Urząd Statystyczny

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

MOSZNiL – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

MZZDiOŚ – Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PGOPK – Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Kołobrzeskiego

PGOWZ – Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

PZPWZ – „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego”

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

UE – Unia Europejska

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ZZMiUW – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Spis tabel

Tabela nr 1.  Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie.	11

Tabela nr 2.  Inne odpady niebezpieczne.	11

Tabela nr 3.  Frakcje odpadów komunalnych wg przeciętnego składu wytwarzane w województwie zachodniopomorskim [kg/M/rok]	19

Tabela nr 4.  Skład morfologiczny odpadów komunalnych w 2002 r. [Mg/rok].	20

Papier i tektura (nieopakowaniowe)	20

Tabela nr 5.  Wykaz potencjalnie odzyskiwanych materiałów z odpadów wielkogabarytowych.	20

Tabela nr 6.  Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych w porcie kołobrzeskim.	22

Tabela nr 7.  Aktualne ilości osadów ściekowych powstających na terenie oczyszczalni
Kołobrzeg – Grzybowo.	22

Tabela nr 8.  Różne ilości odpadów z terenu miasta Kołobrzegu.	23

Tabela nr 9.  Zestawienie ilości dostarczonych odpadów w latach 2002 - 2003	26

Tabela nr 10.  Zestawienie ilości wyprodukowanego kompostu w roku 2003	27

Tabela nr 11.  Odzysk surowców w latach 2001, 2002, 2003	27

Tabela nr 12.  Przykładowa struktura odpadów na składowisku w Janiskach w latach
2002, 2003.	28

Tabela nr 13.  Zestawienie typów pojemników i ich ilości z przeznaczeniem na rodzaje zbieranego surowca.	29

Tabela nr 14.  Prognoza liczby ludności.	32

Tabela nr 15.  Ilość powstających odpadów komunalnych z podziałem na frakcje.	32

Tabela nr 16.  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów.	33

Tabela nr 17.  Zadania strategiczne na lata 2004 – 2012.	49

Tabela nr 18.  Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004 – 2007.	50

Tabela nr 19.  Roczne koszty eksploatacyjne	51

Tabela nr 20.  Koszty inwestycyjne na lata 2004 - 2012	52

Spis rysunków

Rysunek nr 1.  Przykładowa struktura odpadów na składowisku w Janiskach w latach
2002, 2003.	28

Rysunek nr 2.  Ilość powstających odpadów komunalnych z podziałem na frakcje.	33

Rysunek nr 3.  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów.	34

Załączniki opisowe i graficzne

ZaŁączniki opisowe

Załącznik nr 1.

Procedura odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków w porcie Kołobrzeg.

Procedura odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków w porcie Kołobrzeg

(ZPM Kołobrzeg)

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg na podstawie wydanych zleceń, jak również na podstawie wykazów dostarczanych co miesiąc przez przedsiębiorstwo zajmujące się bezpośrednio odbiorem wód zaolejonych, prowadzi ewidencję odbioru wód zaolejonych ze statków.

Na dzień dzisiejszy podmiot zarządzający portem ma zawartą umowę na odbiór wód zaolejonych z Przedsiębiorstwem Usług Portowych - Obsługa Kutrów Rybackich oraz z Miejskim Zakładem Zielem, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Umowy te określają procedury odbioru odpadów powstających na statkach.

W przypadku zdania wód zaolejonych procedura przebiega następująco: jednostka zgłasza takie zapotrzebowanie podmiotowi zarządzającemu. Na podstawie przyjętego zgłoszenia Zarząd Portu wystawia odpowiednie zlecenie zawierające: datę wydania, nazwę podmiotu przyjmującego, numer zlecenia, imię i nazwisko armatora, numer jednostki, datę zdania wód zaolejonych. Wyżej wymienione zlecenie wydawane przez Zarząd Portu (w godzinach od 7 do 15) wystawiane są
w trzech egzemplarzach, gdzie jeden zostaje w archiwum podmiotu zarządzającego, z drugim zgłaszający potrzebę zdania wód zaolejonych udaje się do przedstawiciela firmy odbierającej odpady, trzeci pozostaje u armatora jednostki. Przyjmujący odpady potwierdza fakt zdania odpadów poprzez wpis do dziennika okrętowego i wydanie kwitu odbioru. Kwit odbioru zawiera: datę usługi, nazwę statku, ilość przyjętych odpadów, podpis kapitana statku.

Podmiot odbierający odpady dokonuje ich przyjęcia na podstawie przedstawionego przez jednostkę pływającą zlecenia, wydanego przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg. Po zakończeniu każdego miesiąca odbierający odpady przedstawia podmiotowi zarządzającemu wykaz zdanych odpadów, który zawiera: datę zdania wód zaolejonych oraz ilość zdanych wód zaolejonych.

Na tej podstawie Zarząd Portu dokonuje weryfikacji rzeczywistych zdanych odpadów
i wydanych zleceń. Zbiorcze zestawienia, jak również podsumowanie statystyczne przesyłane są po zakończeniu każdego miesiąca do Urzędu Morskiego w Słupsku do Wydziału Ochrony Środowiska i Inspektora Ochrony Środowiska Morskiego w Kapitanacie Portu Kołobrzeg.

Przyjmujący odpady prowadzi dziennik ewidencyjny, w którym odnotowuje fakty odbioru odpadów.

Zlecenia na zdanie odpadów, wydaje się każdorazowo - przed zdaniem nieczystości. Zarząd Portu pokrywa koszty przejęcia odpadów, które zostały odebrane na podstawie stosownego zlecenia.

W przypadku odbioru śmieci z jednostek pływających, armatorzy nie zgłaszają zapotrzebowania na zdanie tego rodzaju odpadów, gdyż na nabrzeżach znajdują się pojemniki, do których wrzucane są odpady wymienione w V Załączniku Konwencji Marpol 1973/78. Pojemniki opróżniane są przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Wyżej wymieniony zakład przedstawia podmiotowi zarządzającemu wykaz zebranych odpadów, który zawiera: datę odebrania odpadów, ilość odpadów. W tym przypadku podobnie jak przy odbiorze wód zaolejonych, Zarząd Portu morskiego Kołobrzeg pokrywa koszty odbioru odpadów.

Szczegółowe procedury odbioru odpadów ze statków powinny opracować we własnym zakresie przedsiębiorstwa odbierające, które winny posiadać zgodę na odbiór odpadów, pochodzącą od odpowiednich organów administracji morskiej. Przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów zobowiązane są posiadać wszelkie uregulowania prawne z zakresu ochrony środowiska.

Informacje o odbiorcach odpadów:

- Przedsiębiorstwo Usług Portowych - Obsługa Kutrów Rybackich Michał Żytki; odbiór odpadów wymienionych w I załączniku Konwencji Marpol 1973/78 – oleje, smary, czyściwo

Tel. 35 219 28/ 602 101 903,

- Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.; odbiór odpadów wymienionych w V załączniku Konwencji Marpol 1973/78 - odpady komunlane

Tel. 35 252 01

- Portka & Partner; odbiór odpadów wymienionych w I załączniku Konwencji Marpol 1973/78

Tel. 35 476 89,

- Trimuwirat; odbiór odpadów wymienionych w I załączniku Konwencji Marpol 1973/78;

Tel. 35 454 13

Załącznik nr 2

Portowy plan zagospodarowania odpadów ze statków dla portu Kołobrzeg.

SPIS TREŚCI

- Nazwa, siedziba! adres oraz forma prawna podmiotu zarządzającego portem

- Informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów oraz pozostałości ze statków

- Działania w zakresie gospodarowania odpadami

- Informacje dotyczące ewidencji odpadów

- Oddziaływanie portowych urządzeń odbiorczych na środowisko

- Informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami

- Nadzór nad gospodarowaniem odpadami

- Opis i lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych

- Nazwa, siedziba i adres oraz forma prawna podmiotu zarządzającego portem

Zarząd Pory Morskiego Kołobrzeg Sp. z.o.o.

Ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

Tel/fax: 35 167 65

Skrytka pocztowa 246

NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773

- Informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów oraz pozostałości ze statków

W porcie Kołobrzeg dopuszczalne zanurzenie dla statków handlowych wynosi 4,7 m dla średniego poziomu morza. Długość nabrzeża dla statków handlowych wynosi około 1000 m. Zarządzający portem: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.

W porcie Kołobrzeg jest zarejestrowanych 106 jednostek rybackich, w tym:

- kutry rybackie 21,9-35,3 m	42

- kutry rybackie 17 m	24

- łodzie pokładowe	32

- łodzie otwarte	8

Są to jednostki Maszoperii Kołobrzeskiej Sp. z o.o. oraz jednostki prywatne. Oprócz tego
w porcie Kołobrzeg przebywają statki „białej floty":

- Żegluga Kołobrzeska - statki wycieczkowe: Monika III, Wiking, Pirat, Santa Maria oraz wodolot Delfin,

- statek PRO „Szkwał".

Odpady olejowe i ich mieszaniny - wymienione w załączniku I Konwencji Marpol 1973/78

Wszystkie istniejące statki o pojemności brutto 400 t i większej upoważnione do uprawiania żeglugi międzynarodowej powinny być wyposażone w zbiornik magazynowy do zgromadzenia wszystkich zaolejonych wód zęzowych, jakie powstają w trakcie trwania rejsu między portami,
w których można zdać wodę zaolejoną do urządzeń odbiorczych.

Według własnych danych w 2000 r. odebrano 135 m3 wód zaolejonych (z kutrów rybackich, statków „białej floty"), w 2001 r. - 125 m3, w 2002 r. - 135 m3.

Również według inspektora ochrony środowiska Kapitanatu Portu w Kołobrzegu nie są zdawane do zbiornika magazynowego wody zaolejone z łodzi pokładowych i otwartych. Przy zarejestrowanych 40 łodzi rybackich szacuje się wytworzenie rocznie około 9-11 m wód zaolejonych.

Ścieki - wymienione w załączniku IV Konwencji Marpol 1973/78

Każdy statek o pojemności brutto 2001 i większej oraz każdy statek o pojemności brutto mniejszej niż 200 t, który jest uprawniony do przewozu więcej niż 10 osób, jest zobowiązany do przestrzegania Aneksu IV Konwencji Marpol 73-78 o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza ściekami sanitarnymi.

Oceniając potencjał techniczny Portu Kołobrzeg do odbioru i utylizacji odpadów ze statków należy porównać obecne możliwości odbiorcze do rzeczywistych potrzeb. Precyzyjne oszacowanie potrzeb odbioru odpadów i ścieków ze statków w portach jest niemożliwe. Potrzeby odbiorcze zależą od wielu zmiennych i niemożliwych do przewidzenia czynników, takich jak ilość statków
i jednostek rekreacyjno-wycieczkowych zawijających do Portu, wielkość statków i ich stan techniczny, wielkość przewozów pasażerskich, ilość przewożonych towarów, ilość jednostek rybackich itp.

Według art. 16 ustawy z dnia 12 września 2002r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, przepis art. 6 ust. l pkt 2 będzie miał zastosowanie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie załącznika IV Konwencji MARPOL 1973/78. Planowane wejście w życie w/w załącznika, jest w dniu 27 września 2003r. Ostatecznego potwierdzenia tego faktu należy spodziewać się na kolejnym, 49 - tym posiedzeniu MEPC w lipcu tego roku,

Odpady powstające na statku - wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78

Każdy statek o pojemności brutto 400 t lub większej, który jest uprawniony do przewozu 15 osób lub więcej, o długości 12 m lub więcej jest zobowiązany do posiadania planu postępowania ze śmieciami i posiadania książki zapisów śmieciowych. Z obowiązku posiadania książki zapisów śmieciowych mogą być zwolnione statki, które odbywaj ą rejsy trwające nie dłużej niż l godzinę.

Według informacji otrzymanych z Zakładu Usług Portowych PŻB w 2001 r. odebrano ze statków handlowych, kutrów rybackich i statków wycieczkowych około 180 m3 nieposegregowanych śmieci, z pozostałych części portu szacunkowo w 2001 r. wywieziono około 400 m3 nieposegregowanych śmieci.

W 2002 r. wywieziono około 545 m3 nieposegregowanych śmieci. Szacunkową ilość odpadów ze statków do odebrania przez portowe urządzenia odbiorcze w porcie Kołobrzeg podano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Szacunkowe dane dot. ilości wód zęzowych i odpadów olejowych z separatorów
w zależności od wyporności statku

| Wyporność statku (BRT) | Ilość wód zęzowych powstających w ciągu doby (kg/dobę) | Ilość odpadów olejowych z separatorów powstających ciągu doby (kg/dobą) |
| --- | --- | --- |
| 200-300 | 80-100 | 40-80 |
| 500-1000 | 120-200 | 60-500 |
| 2000-10000 | 400-2000 | 120-600 |

Tabela 2. Ilość ścieków wytworzonych na statkach (dm /osobę/dobę)

| Typ statku | Bez instalacji próżniowej | Z instalacją próżniową |
| --- | --- | --- |
|  | Ścieki fekalne | Ścieki fekalne i -gospodarcze | Ścieki fekalne | Ścieki fekalne i gospodarcze |
| Morskie z wyjątkiem pasażerskich | 70 | 220 | 15 | 165 |
| Pasażerskie<100 BRT | 70 | 270 | 15 | 215 |
| Pasażerskie>1000BRT | Wymagana instalacja oczyszczania ścieków |

Tabela 3. Szacunkowa ilość odpadów ze statków do odebrania ze statków do odebrania w Kolobrzegu

| Rodzaj odpadów | Ilość, którą urządzenia odbiorcze powinny przyjąć |
| --- | --- |
| Wody zaolejone (m3) (Zał. I Marpol 73/78) | 420 |
| Ścieki sanitarne (m3) (Zał. LV Marpol 73/78)* | 120 |
| Śmieci (ton) (Zał. V Marpol 73/78) | 580 |

* Ścieki sanitarne wyłącznie z jednostek rekreacyjne –wycieczkowych.

- Działania w zakresie gospodarowania odpadami

ODPADY OLEJOWE I ICH MIESZANINY

Odbiór wód zaolejonych z kutrów rybackich (kod 13 04 03) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. zdanie wód zaolejonych w Przedsiębiorstwie Usługi Portowe, Obsługa Kutrów Rybackich w Kołobrzegu. Dodatkowo odbierane będą filtry olejowe (kod 
1601 07) i szmaty zaolejone (kod 15 02 02). Przedsiębiorstwo to jest zobowiązane do ewidencjonowania ilości odebranych odpadów, przekazania dokumentów potwierdzających zdanie wód zaolejonych oraz wykonywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych dla Zarządu Portu Morskiego i Urzędu Morskiego w Słupsku.

Wody zaolejone zbierane i składowane są w trzech stalowych zbiornikach cysternach o pojemności 24 000 litrów każdy. Jeden zbiornik - cysterna zakopany jest i zalany betonem w ziemi, pozostałe dwa są umiejscowione obok budynku stacji", przy czym jeden położony jest poziomo na wybetonowanym podłożu, obmurowany murkiem betonowym i stanowi zbiornik zabezpieczający przypadkowy wyciek wód zaolejonych, drugi zbiornik - cysterna położony jest pionowo i stanowi zbiornik awaryjny.

Utylizacji zebranych i składowanych wód zaolejonych dokonuje Przedsiębiorstwo Usług Morskich „Ship Service" S.A. ze Szczecina ul. Przejazd 1.

Filtry i szmaty zaolejone będą składowane w osobnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach o pojemności l m2, które będą sukcesywnie opróżniane min. dwa razy w miesiącu przez Przedsiębiorstwo Usług Morskich „Ship Service" S.A. w Szczecinie.

ODBIÓR ŚMIECI STAŁYCH

Posegregowane śmieci wrzucane są do oznaczonych pojemników na odpady. Szkło (20 01 02), tworzywa sztuczne (20 01 39) oraz niesegregowane odpady komunalne (20 03 01).

Gdy śmieci z jednostek (zobowiązanych do posiadania planu postępowania ze śmieciami i odpadami) są oddawane do portowych urządzeń odbiorczych wpisywane są do „Książki zapisów śmieciowych" znajdującej się na jednostce:

- data i godzina zdania śmieci,

- nazwa Portu lub nazwa statku,

- grupa odebranych śmieci,

- szacunkowa ich ilość w [m3],

- podpis osoby odpowiedzialnej za operację.

Do zbiórki śmieci stałych przeznaczone zostały po trzy pojemniki na nabrzeżach ZPM Kołobrzeg do posegregowanych odpadów komunalnych. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, raz w tygodniu, (lub częściej w miarę potrzeb) odbiera śmieci z terenu Zarządu Portu Morskiego.

Nie przewiduje się wstępnej obróbki odpadów statkowych na terenie portu w Kołobrzegu.

- Informacje dotyczące ewidencji odpadów

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg prowadzi karty ewidencji (Załącznik l, Załącznik 2) odbioru odpadów ze statków w oparciu o informacje dostarczone przez Przedsiębiorstwo Usługi Portowe - Obsługa Kutrów Rybackich (wody zaolejone), Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

- Oddziaływanie portowych urządzeń odbiorczych na środowisko

Odbiór odpadów odbywa się w sposób bezpieczny oraz niezagrażający zanieczyszczeniom wodom powierzchniowym, podziemnym oraz powierzchni ziemi.

Urządzenia, które odbierają i magazynuj ą odpady mają na wyposażeniu środki do zwalczania przypadkowego zanieczyszczenia: zapory p/rozlewowe, sorbenty.

- Informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg w zakresie gospodarowania odpadami współpracuje
z Polską Żeglugą Bałtycką S. A. Plan postępowania z odpadami pochodzącymi z terenów PŻB, przedstawiony został w Załączniku 3.

- Nadzór nad gospodarowaniem odpadami.

Na przystani rybackiej Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg odpowiedzialnym za nadzór nad gospodarowaniem odpadami jest specjalista ds. eksploatacji portu Artur Lijewski.

Nadzór nad gospodarowaniem odpadami na terenie portu będącego w gestii PŻB S.A. prowadzi specjalista ds. technicznych Adam Leśniewski.

- Opis i lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych

Odpady olejowe zbierane i składowane są w trzech stalowych zbiornikach cysternach
o pojemności 24 000 litrów każdy. Zbiorniki znajdują się w północnej części nabrzeża zachodniego w basenie rybackim. Jeden zbiornik - cysterna zakopany jest i zalany betonem w ziemi, pozostałe dwa są umiejscowione obok budynku stacji, przy czym jeden położony jest poziomo na wybetonowanym podłożu, obmurowany murkiem betonowym i stanowi zbiornik zabezpieczający przypadkowy wyciek wód zaolejonych, drugi zbiornik - cysterna położony jest pionowo i stanowi zbiornik awaryjny.

Posegregowane śmieci zbierane są do dwóch pojemników typu Mmileader – Igloo
o pojemności 1,5 m3 każdy, oraz do pojemnika typu KP-7 opróżnianym przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

Na terenie portu będącego w gestii PŻB S. A. brak jest dużych urządzeń odbiorczych do odpadów. PŻB dzierżawi od MZZDiOŚ pojemniki na śmieci i odpady komunalne, które są opróżniane sukcesywnie.

Załącznik nr 3

Rozmieszczenie pojemników typu KP 7 na terenie miasta Kołobrzeg

- ul. Artyleryjska

- ul. l - go Maja

- ZSO im. Henryka Sienkiewicza ul. l - go Maja

- ul. Bogusława X

- Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Lipowa

- ul. Jerzego

- ul. Grochowska

- ul Słowiańska

- ul. Czarnieckiego

- ul. Żółkiewskiego

- ul. Chodkiewiecza

- ul. Myśliwska

- ul. Złota

- ul. Kupiecka

- Zespół Szkół Nr 3 ul. Okopowa

- Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Zapleczna

- ul. Unii Lubelskiej (przy skrzyżowaniu)

- ul. Unii Lubelskiej (pomiędzy ulicami Budowlaną i Gierczak)

- ul. Unii Lubelskiej ( od ulicy Katedralnej)

- ul. Okopowa (za Biedronką)

- ul. Kniewskiego

- Zespół Szkół Mechanicznych ul. Waryńskiego

- ul. Piastowska (za UNIĄ)

- ul. Źródlana

- ul. Zwycięzców

- Ośrodek wczasowy – Chalkozyn

- ul. Łopuskiego - Centrum Hotel

- ul. Giełdowa

- ul. Gierczak

- ul. Brzozowa

- ul. Armii Krajowej (za Urzędem Skarbowym)

- ul. Łopuskiego (za Kinem Wybrzeże)

- ul. Zygmuntowska

- Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego ul. Arciszewskiego

- ul. Wylotowa

- ul. Gryfitów

- ul. Koniecpolskiego

- ul. Grockowska

- ul. Wąska

poz. 36 – 39, pojemniki do zbiórki tworzyw sztucznych i kartonów po żywności płynnej

Załącznik nr 4

Rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki w mieście Kołobrzeg

| Lp. | Ulica | Pojemnik na tworzywa sztuczne (typ) | Pojemnik na szkło (typ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żeglarska | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 2 | Partyzantów | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 3 | Perłowa | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 4 | Błękitna | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 5 | Os. Zieleniewo | 1 (siatkowy), własność prywatna | 1 (kapturowy) |
| 6 | Chełmońskiego | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 7 | Morcinka | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 8 | Kolumba | 1 (siatkowy) = 1 dodatkowy | 1 (kapturowy) |
| 9 | Zieleniewo | 2 (siatkowy) | 2 (kapturowy) |
| 10 | IV Dywizji Piechoty | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 11 | Trzebiatowska | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 12 | Basztowa | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 13 | Słowińców | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 14 | Jerzego | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 15 | Rzemieślnicza | 1 (siatkowy) | ł (kapturowy) |
| 16 | Żółkiewskiego | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 17 | Złota | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 18 | Zapleczna | 1 (siatkowy), własność prywatna | — |
| 19 | Okopowa | 1 (titan) | 1 (kapturowy) |
| 20 | Okopowa | 1 (siatko wy) własność prywatna | — |
| 21 | Okopowa | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 22 | Dworcowa | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 23 | Zwycięzców | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 24 | Wojska Polskiego | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 25 | Towarowa | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 26 | Cicha | 1 (siatkowy) własność prywatna | — |
| 27 | Morska | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 28 | Obrońców Westerplatte | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 29 | Mickiewicza | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 30 | Bulwar Szymańskiego | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 31 | Rodziewiczówny | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 32 | Rafińskiego | 1 (siatkowy) | — |
| 33 | Kościuszki | 2 (siatkowy) | 2 (kapturowy) |
| 34 | Fredry | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 35 | Katedralna | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 36 | Łopuskiego | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 37 | Waryńskiego | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 38 | Frankowskiego | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 39 | Dworcowa | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 40 | Plac Pionierów | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 41 | Wąska | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 42 | Dubois | 1 (siatkowy) | 1 (titan) |
| 43 | Ratuszowa | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 44 | Budowlana | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 45 | Jedności Narodowej | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 46 | Wylotowa | 2 (siatkowy) | 2 (kapturowy) |
| 47 | Arciszewskiego | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 48 | Jodłowa | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 49 | Ostrobramska | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 50 | Gnieźnieńska | 1 (siatkowy) | 1 (kapturowy) |
| 51 | Wileńska | 1 (siatkowy) | — |

Załącznik nr 5

Rozmieszczenie planowanych kompletów pojemników do selektywnej zbiórki w mieście Kołobrzeg

| Lp. | Ulica | Pojemnik na tworzywa sztuczne (typ) | Pojemnik na szkło kolorowe (typ) | Pojemnik na szkło białe (typ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaśminowa | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 2 | Dębowa | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 3 | Poznańska | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 4 | Szymanowskiego | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 5 | Bydgoska | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 6 | Karłowicza | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 7 | Warcisława | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 8 | Norwida | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 9 | Helsińska | 2 (titan) | 2 (titan) | 2 (titan) |
| 10 | Sułkowskiego | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 11 | Zapleczna | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |
| 12 | Ogrodowa/Bociania | 1 (titan) | 1 (titan) | 1 (titan) |

Załącznik nr 6

Wniosek o dotacje/pożyczkę – formularz wniosku dla jednostek samorządu terytorialnego (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – województwo zachodniopomorskie)

Załącznik nr 7

Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji
(nazwa inwestycji) – WZÓR

Załącznik nr 8

Zasady udzielania pomocy finansowej z środków WFOŚiGW w Szczecinie na przedsięwzięcia w sferze edukacji ekologicznej (obowiązują od 01.01.2003 r.)

Główne cele edukacyjnych przedsięwzięć to: upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju, inspiracja do stałych kontaktów z przyrodą, poznawania jej począwszy od miejsca zamieszkania, kształtowanie nawyków do życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i jego ochrony. Szczególnym adresatem działań w tej sferze powinny być dzieci i młodzież. Młode pokolenie pomaga w przełamywaniu stereotypowych zachowań i przyzwyczajeń dorosłych, na przykład wobec selektywnej zbiórki odpadów. Programy edukacyjne powinny nawiązywać do przemian w ochronie środowiska zachodzących w regionie i kraju, upowszechniać informacje o zagrożeniach i osiągnięciach, przybliżać europejskie standardy jakości środowiska.

Szczegółowe zadania samorządów, instytucji profesjonalnie zajmujących się ochroną środowiska, szkół i uczelni, organizacji pozarządowych wynikają ze strategii rozwoju regionu oraz programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego - przyjętego przez Sejmik Województwa w październiku 2002 roku. Na tej podstawie Zarząd WFOŚiGW ustalił szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Funduszu na przedsięwzięcia w sferze edukacji ekologicznej.

Wnioski o lokalnym charakterze powinny być kierowane do gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, zaś wnioski o ponad regionalnym zasięgu – do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z rekomendacją WFOŚiGW.

- Podstawową zasadą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest wspieranie edukacyjnych działań o zasięgu regionalnym, jak kompleksowe programy informacyjno- promocyjne dotyczące różnych aspektów wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, inicjatywy programowe ośrodków edukacji przyrodniczej i leśnej. Pomoc finansowa dotyczyć może olimpiad, regionalnych konkursów, ścieżek edukacyjnych, cyklicznych seminariów i konferencji krajowych, wydawnictw, prenumeraty czasopism dla szkół. Fundusz będzie wspierać działania lokalnych i regionalnych Agend 21.

- Środki Funduszu mogą być przeznaczane na dofinansowanie: honorariów dla wykładowców, opracowanie materiałów, wynajem sali wraz ze sprzętem audiowizualnym, tłumaczenia z użyciem kabin i słuchawek. WFOŚiGW nie pokrywa kosztów dojazdów, wyżywienia, zakwaterowania, delegacji. Dofinansowanie przeznaczone na przygotowanie
i wygłoszenie referatu - do 300 zł (brutto), na opracowanie i druk materiałów konferencyjnych - do 5.000 zł (brutto).

- Kwota dofinansowania zakupu sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznej aparatury, pomocy naukowych, tworzenia i uzupełniania specjalistycznej biblioteki nie może przekraczać 50%. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może nastąpić po szczegółowym określeniu badań
i działań dydaktycznych z użyciem tych urządzeń. Do wniosku należy dołączyć informacje, a później sprawozdanie, ukazujące uzyskane efekty ekologiczne i rzeczowe.

- Tylko w wyjątkowych przypadkach (olimpiady, regionalne konkursy) Fundusz dofinansowywać będzie zakup nagród rzeczowych dla laureatów. Przyznawane natomiast będą środki na nagrody wykorzystywane zbiorowo - na przykład wycieczki do ośrodków edukacyjnych, parków narodowych.

- We wnioskach należy przedstawiać informacje o spójności programu z założeniami polityki ekologicznej gminy, powiatu i województwa oraz wskazać partnerów podejmowanych działań edukacyjnych.

- Z dofinansowania WFOŚiGW mogą korzystać redakcje lokalnej prasy, radia i telewizji na realizację cyklu artykułów i programów informacyjno-edukacyjnych.

- Ostateczny termin składania wniosków z zakresu edukacji ekologicznej na dany rok upływa 30 czerwca każdego roku.

Szczecin 13.11.2002 r.							Zarząd WFOŚiGW

Załączniki Graficzne